Саратовская область

Балаковский муниципальный район

Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково

Шестидесятое заседание Совета муниципального образования

город Балаково четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 343

4 апреля 2023 года

О рассмотрении муниципальной программы «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Саратовской области от 15.03.2023г. №200-П  «О методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений и городских округов области на обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»,  решением Совета муниципального образования город Балаково от 23 декабря 2021 года №244 «Об утверждении порядка рассмотрения Советом муниципального образования город Балаково проектов муниципальных программ муниципального образования город Балаково», Уставом муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать администрации Балаковского муниципального района утвердить муниципальную программу «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования                                         Л.В. Родионов

Приложение к решению

Совета муниципального образования город Балаково

от 4 апреля 2023 года № 343

Муниципальная программа

«Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Балаковского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» МБСПУ «Комбинат благоустройства» |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой» Подпрограмма 2 «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни многодетных семей |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования город Балаково - обеспечение объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования город Балаково |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество построенных инженерных сетей, дорог и объектов наружного уличного освещения: - водоотведение – 11,3 км, - дороги – 11,3 км, - линии освещения – 15,42 км, - количество земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой - 547 шт. - количество земельных участков, обеспеченных линиями освещения – 547 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы с 2023 по 2030 годы: 1 этап – 2023 год 2 этап – 2024-2030 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2030 годы составит 45 043,00 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 45 043,00 тыс. руб., 2024 год – 0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб., 2026 год – 0 тыс. руб., 2027 год – 0 тыс. руб., 2028 год – 0 тыс. руб., 2029 год – 0 тыс. руб., 2030 год – 0 тыс. руб., из них: 22 521,50 тыс.руб. - средства областного бюджета, 22 521,50 тыс.руб. - средства местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение 547 земельных участков, предназначенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерными сетями водоотведения, объектами транспортной инфраструктуры, объектами наружного уличного освещения. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково», разработана с целью обеспечения комфортных условий для строительства и проживания граждан.

Земельным кодексом РФ установлено бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Отсутствие достаточного (соответствующего спросу) количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) инфраструктурой земельных участков является существенным препятствием для комплексного освоения земель в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства. Земельные участки, предоставленные многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, сформированы в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального образования город Балаково, утвержденными решением Совета МО город Балаково от 23.09.2011г. (с изменениями).

Территории, отведенные для этих целей, расположены в городе Балаково:

по ул.Саратовское шоссе, за 21 мкр.;

по ул.Саратовское шоссе, 4б мкр., территория бывшей воинской части;

по Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых.

В процессе работы в рамках данного направления для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ обеспеченности территорий. В результате обследования территорий были выявлены общие для большинства земельных участков проблемы (качественный анализ): земельные участки не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой: водоотведением, объектами транспортной инфраструктуры - внутриквартальными дорогами, тротуарами, объектами наружного уличного освещения.

Для решения вопроса обеспечения данных земельных участков инфраструктурой, а так же осуществления застройки территорий в соответствии с градостроительными нормами проектирования необходима разработка соответствующей проектной документации.

Площадь земельного участка, предоставляемого семье, составляет 600 кв.м. Исходя из количества проживающих, общая площадь индивидуального жилого дома составляет 175 кв.м, что создает объём вводимого жилья до 96000 кв.м. Проектной документацией по планировке территорий определены общие расходы нормопотребления ресурсов.

С целью обеспечения предоставляемых земельных участков инженерной 
и транспортной инфраструктурой возникла необходимость разработки данной муниципальной программы. В рамках муниципальной программы предусматривается выполнение ряда мероприятий, которые направлены на решение вопросов по улучшению качества жизни многодетных семей и созданию им максимально комфортных условий для строительства и проживания на выделенных земельных участках.

В случае необходимости полномочия по исполнению отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть переданы органами местного самоуправления муниципального образования город Балаково органам местного самоуправления Балаковского муниципального района с предоставлением межбюджетного трансферта на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального образования город Балаково районному бюджету Балаковского муниципального района.

Реализация программы позволит обеспечить инженерной и дорожной инфраструктурой, а также объектами наружного уличного освещения 547 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, улучшить качество их жизни, создать им максимально комфортные условия для строительства ИЖС:

300 участков - по ул.Саратовское шоссе, за 21 мкр.;

192 участка - по ул.Саратовское шоссе, 4б мкр., территория бывшей воинской части;

55 участков - по Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых.

Сведения о территориях застройки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о территориях застройки.

| № п/п | Месторасположение территории застройки | Количество сформированных земельных участков | Потребность в строительстве инженерных сетей и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | по ул.Саратовское шоссе, за 21 мкр. | 300 | водоотведение – 5,1 км дороги – 5,1 км объекты наружного освещения- 8,18 км |
| 2 | по ул.Саратовское шоссе, 4б мкр., территория бывшей воинской части | 192 | водоотведение – 4,7 км дороги – 4,7 км объекты наружного освещения- 5,54 км |
| 3 | по Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых | 55 | водоотведение – 1,5 км дороги – 1,5 км объекты наружного освещения- 1,7 км. |

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- организация строительства инженерной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- организация строительства транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- организация строительства объектов наружного уличного освещения 
на территориях жилой застройки для многодетных семей.

3. Целевые показатели муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

- количество построенных инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры:

водоотведение – 11,3 км,

дороги – 11,3 км

- количество построенных объектов наружного уличного освещения – 15,42 км,

- количество земельных участков, обеспеченных инженерными сетями 
и дорожной инфраструктурой – 547 шт.,

- количество земельных участков, обеспеченных линиями освещения – 547 шт.

Сведения о строительстве инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры, объектов наружного уличного освещения на территориях застройки по годам приведено в таблице № 2.

Сведения о количестве земельных участков, обеспеченных инженерными сетями и объектами транспортной инфраструктуры, объектами наружного уличного освещения по годам, приведено в таблице №3.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 
к муниципальной программе.

Сведения о динамике достижения целевых показателей приведены 
в приложении № 4 к муниципальной программе.

Таблица 2

Сведения о строительстве инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры, объектов наружного уличного освещения на территориях застройки по годам

| Инженерные сети на территориях жилищной застройки | Ед. изм. | Количество построенных инженерных сетей и дорог, объектов наружного уличного освещения на территориях жилищной застройки по годам |  |  |  |  |  |  |  | Год завершения подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 |
| водоотведение | км | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 11,3 |
| г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, за 21 мкр. | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,1 | 5,1 |
| г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, 4б мкр, территория бывшей воинской части | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 4,7 |
| г. Балаково, ул. Подсосенксое шоссе в районе дома-интерната для престарелых | км |  |  |  | 0,7 | 0,8 |  |  |  | 1,5 |
| дороги | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 11,3 |
| г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, за 21 мкр. | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,1 | 5,1 |
| г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, 4б мкр, территория бывшей воинской части | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 4,7 |
| г. Балаково, ул. Подсосенксое шоссе в районе дома-интерната для престарелых | км |  |  |  | 0,7 | 0,8 |  |  |  | 1,5 |
| объекты наружного уличного освещения | км |  |  |  |  |  | 4,55 | 5,36 | 5,51 | 15,42 |
| По ул.Саратовское шоссе, за 21 мкр. | км |  |  |  |  |  | 1,51 | 3,26 | 3,41 | 8,18 |
| По ул.Саратовское шоссе, 4б мкр, территория бывшей воинской части | км |  |  |  |  |  | 1,34 | 2,1 | 2,1 | 5,54 |
| По Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых | км |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |

Таблица 3

Сведения о количестве земельных участков, обеспеченных инженерными сетями, объектами транспортной инфраструктуры, объектами наружного уличного освещения по годам

| Инженерные сети на территориях жилищной застройки | Количество земельных участков, обеспеченных инженерными сетями и дорогами, объектами наружного уличного освещения по годам/ шт. |  |  |  |  |  |  |  | Год завершения подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 |
| г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, за 21 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 шт. |
| водоотведение | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 70 | 300 |
| дороги | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 70 | 300 |
| линии освещения |  |  |  |  |  | 80 | 100 | 120 | 300 |
| г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, 4б мкр, территория бывшей воинской части |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 шт. |
| водоотведение | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 42 | 192 |
| дороги | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 42 | 192 |
| линии освещения |  |  |  |  |  | 60 | 62 | 70 | 192 |
| г. Балаково, ул. Подсосенксое шоссе, в районе дома-интерната для престарелых |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 шт. |
| водоотведение |  |  |  | 25 | 30 |  |  |  | 55 |
| дороги |  |  |  | 25 | 30 |  |  |  | 55 |
| линии освещения |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 25 | 55 |
| Всего по всем территориям застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 шт. |
| водоотведение | 50 | 50 | 50 | 75 | 80 | 50 | 80 | 112 | 547 |
| дороги | 50 | 50 | 50 | 75 | 80 | 50 | 80 | 112 | 547 |
| линии освещения |  |  |  |  |  | 150 | 182 | 215 | 547 |

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий позволит обеспечить инженерной и объектами транспортной инфраструктуры 547 земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, создать максимально комфортные условия для строительства и проживания.

Сроки реализации муниципальной программы – 2023-2030 годы.

Реализация муниципальной программы выполняется в 2 этапа:

1 этап – 2023 год;

2 этап – 2024-2030 годы.

5. Обобщенная характеристика подпрограмм (подпрограммы) муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают достижение цели и решение задач муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой» позволит обеспечить 547 земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерными сетями, объектами транспортной инфраструктуры, создать многодетным семьям максимально комфортные условия для строительства на выделенных земельных участках.

Реализация подпрограммы 2 «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства объектами наружного уличного освещения» позволит обеспечить 547 земельных участков, предназначенных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами уличного освещения, создать комфортные условия для проживания на предоставленных земельных участках.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведён 
в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО город Балаково, объемы финансирования являются прогнозными и составлены на основании коммерческих предложений.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2030 годы составит 45 043, 00 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 45 043,00 тыс. руб.,

2024 год – 0 тыс. руб.,

2025 год – 0 тыс. руб.,

2026 год – 0 тыс. руб.,

2027 год – 0 тыс. руб.,

2028 год – 0 тыс. руб.,

2029 год – 0 тыс. руб.,

2030 год – 0 тыс. руб.,

из них:

22 521,50 тыс.руб. - средства областного бюджета,

22 521,50 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения отражены 
в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками.

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

1) Финансово-экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

2) Социальные риски:

- привлечение общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства;

- публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки следующую отчетность:

- ежеквартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) с нарастающим итогом о ходе реализации муниципальной программы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям № 7-10 к «Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», утвержденному постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями);

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. Предоставляется не позднее 25 января следующего за отчётным годом по формам согласно приложениям № 7-13 к Положению.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района имеет право запрашивать дополнительную иную информацию в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой»

муниципальной программы «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Балаковского муниципального района; |
| Соисполнители подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» |
| Цели подпрограммы | обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования город Балаково |
| Задачи подпрограммы | - организация строительства инженерной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей; - организация строительства транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей; - организация строительства объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество готовых проектов на строительство инженерных сетей – 3 шт.; - количество готовых кадастровых паспортов на земельные участки для размещения инженерных сетей – 3 шт.; - количество заключенных договоров на технологическое присоединение инженерных сетей – 3 шт.; - количество построенных инженерных сетей: водоотведение – 11,3 км, - количество построенных сетей транспортной инфраструктуры – 11,3 км - количество готовых технических планов на построенные инженерные сети – 3 шт.; - количество земельных участков, обеспеченных инженерными сетями – 547 шт. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 1 с 2023 по 2030 годы: 1 этап – 2023 год 2 этап – 2024-2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2023-2030 годы составит 45043,00 тыс.руб., в том числе: 2023 год – 45 043,00 тыс. руб., 2024 год – 0,00 тыс. руб., 2025 год – 0,00 тыс. руб., 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб., 2028 год – 0,00 тыс. руб., 2029 год – 0,00 тыс. руб., 2030 год – 0,00 тыс.руб., Из них: 22 521,50 тыс.руб. - средства областного бюджета, 22 521,50 тыс.руб. - средства местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | Обеспечение 547 земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства: инженерными сетями - водоотведением – 11,5 км; объектами транспортной инфраструктуры – 11,5 км. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснования включения в муниципальную программу

Подпрограмма 1 «Обеспечение земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой», разработана с целью организации строительства инженерной и транспортной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Земельные участки, предоставленные многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, сформированы в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального образования город Балаково, утвержденными Решением Совета МО город Балаково от 23.09.2011г. (с изменениями). Территории, отведенные для этих целей, расположены в городе Балаково по ул.Саратовское шоссе, 4б мкр., территория бывшей воинской части; по ул.Саратовское шоссе, за 21 мкр.; по Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых.

В результате обследования территорий были выявлены общие для земельных участков проблемы (качественный анализ): земельные участки 
не обеспечены инженерной инфраструктурой - водоотведением и объектами транспортной инфраструктуры – подъездными дорогами, внутриквартальными проездами и тротуарами с устройством уличного освещения.

Решение вопроса обеспечения данных земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой включает комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе прохождение государственной экспертизы) на строительство инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- проведение комплекса мероприятий по подготовке, осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию построенных инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения в целях обеспечения земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей.

Реализация подпрограммы 1 позволит обеспечить 547 земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, сетями водоотведения и объектами транспортной инфраструктуры общей протяженностью 11,3 км, в том числе:

192 участка - по ул.Саратовское шоссе, 4б мкр, территория бывшей воинской части - протяженностью 4,7 км;

300 участков - по ул. Саратовское шоссе, за 21 мкр. - протяженностью 5,1 км;

55 участков – по Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых - протяженностью 1,5 км.

Сведения о территориях застройки приведены в таблице 1.

2. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы 1.

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации подпрограммы 1 включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе прохождение государственной экспертизы) на строительство инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- проведение комплекса мероприятий по подготовке, осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию построенных инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения построенных инженерных и транспортных коммуникаций.

Проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить территории жилой застройки, предоставленные многодетным семьям, инженерными сетями водоотведения, объектами транспортной инфраструктуры и создать комфортные условия для жилищного строительства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

3. Информация об участии в реализации подпрограммы 1 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.

В реализации подпрограммы 1 принимают участие:

- органы местного самоуправления (по согласованию);

- учреждения (предприятия).

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 1 являются финансовые 
и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 1 являются: минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке направлений и показателей подпрограммы 1.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы 1.

Паспорт подпрограммы 2

«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения» муниципальной программы «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Балаковского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», МБСПУ «Комбинат благоустройства» |
| Цели подпрограммы | обеспечение объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования город Балаково |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей; - проведение комплекса мероприятий по осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество полученных технических условий на технологическое присоединение к сетям энергосетевых организаций – 3 шт.; - количество готовых проектов на строительство объектов наружного уличного освещения – 3 шт.; - количество построенных объектов наружного уличного освещения- 15,48 км; - количество земельных участков, обеспеченных объектами наружного уличного освещения-547 шт. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2 с 2028 по 2029 годы: 1 этап – 2028-2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 на 2028-2029 годы составит 0 тыс. руб. из бюджета МО город Балаково, в том числе: 2028 год – 0 тыс. руб., 2029 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение 547 земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения-15,42 км. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснования включения в муниципальную программу.

Подпрограмма 2 «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения» разработана с целью организации строительства объектов наружного уличного освещения до границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Земельные участки, предоставленные многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, сформированы в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального образования город Балаково. Территории, отведенные для этих целей, расположены в городе Балаково по ул.Саратовское шоссе, 4б мкр., территория бывшей воинской части; по ул.Саратовское шоссе, за 21 мкр.; по Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых.

В результате обследования территорий были выявлены общие для земельных участков проблемы - отсутствие объектов наружного уличного освещения.

Решение вопроса обеспечения объектами наружного уличного освещения участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, включает комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- разработка проектно-сметной документации на строительство объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- строительство и ввод в эксплуатацию объектов наружного уличного освещения до границ земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить 547 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, объектами наружного уличного освещения протяжённостью 15,42 км. в том числе: 192 участка - по ул. Саратовское шоссе, 4б мкр., территория бывшей воинской части - объектами наружного уличного освещения 5,54км; 300 участков - по ул.Саратовское шоссе, за 21 мкр. – объектами наружного уличного освещения протяженностью 8,18 км; 55 участков – по Подсосенскому шоссе в районе дома-интерната для престарелых - объектами наружного уличного освещения протяженностью 1,7 км.

Сведения о территориях застройки приведены в таблице 1.

2. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы 2.

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации подпрограммы 2 включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- проведение комплекса мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов наружного уличного освещения 
на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- проведение комплекса мероприятий по осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей.

Проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить территории жилой застройки, предназначенные многодетным семьям, объектами наружного уличного освещения и создать комфортные условия для проживания.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

3. Информация об участии в реализации подпрограммы 2 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.

В реализации подпрограммы 2 принимают участие:

- органы местного самоуправления (по согласованию);

- учреждения (предприятия).

4. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 2.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 2 являются финансовые 
и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 2 являются: минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке направлений и показателей подпрограммы 2.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы 2.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (базовый 2023) |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество построенных инженерных сетей, транспортной инфраструктуры и линий освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 (11,3 км) |
|  | - водоотведение | км | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,7 |  | 1,8 |  |  |  | 1 |  | 1,7 |  | 2,1 |  | 11,3 |
|  |  | % | 8,34 |  |  |  | 8,34 |  |  | 8,34 |  |  | 8,34 |  |  | 14,17 |  | 15 |  |  |  | 8,34 |  | 14,17 |  | 17,5 |  | 11,3 (100%) |
|  | - дороги | км | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,7 |  | 1,8 |  |  |  | 1 |  | 1,7 |  | 2,1 |  | 11,3 |
|  |  | % | 8,34 |  |  |  | 8,34 |  |  | 8,34 |  |  | 8,34 |  |  | 14,17 |  | 15 |  |  |  | 8,34 |  | 14,17 |  | 17,5 |  | 11,3 (100%) |
|  | - линии освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  | 5,36 |  | 5,51 |  | 15,42 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 |  | 35,7 |  | 36,7 |  | 15,42 (100%) |
| 2 | Показатель 2. Количество участков, обеспеченных инженерными сетями, дорогами и объектами наружного уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 (547 шт.) |
|  | -водоотведение | шт. | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 75 |  | 80 |  |  |  | 50 |  | 80 |  | 112 |  | 547 |
|  | -дороги | шт. | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 75 |  | 80 |  |  |  | 50 |  | 80 |  | 112 |  | 547 |
|  | - линии освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 182 |  | 215 |  | 547 |
| 3 | Показатель 3. Выполнение проектно-изыскательных работ на объекте строительства | шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2030 (8 шт.) |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  | 2024г |  |  | 2025г |  |  | 2026г |  |  | 2027г |  | 2028г |  | 2029г |  | 2030г |  | Год завершения действия программы |
| 1 | Показатель 1. Количество готовых проектов на строительство инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 (3 шт.) |
| 2 | Показатель 2. Количество готовых кадастровых паспортов на земельные участки для размещения инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2030 (6 шт.) |
| 3 | Показатель 3. Количество заключенных договоров на технологическое присоединение инженерных сетей |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 (6 шт.) |
| 4 | Показатель 4. Количество построенных инженерных сетей |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2030 (36 шт.) |
|  | водоотведения |  |  |  | км |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 1,7 |  | 11,3 |
|  | объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  | км |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 1,7 |  | 11,3 |
| 5 | Показатель 5. Количество готовых технических планов на построенные инженерные сети и объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2030 (6 шт.) |
| 6 | Показатель 6. Количество участков, обеспеченных инженерными сетями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведения |  |  |  | шт. |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 80 |  | 50 |  | 80 |  | 112 |  | 2030 (547 шт.) |
|  | - объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  | шт. |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 80 |  | 50 |  | 80 |  | 112 |  | 2030 (547 шт.) |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  | 2024г |  |  | 2025г |  |  | 2026г |  |  |  | 2027г |  | 2028г |  | 2029г |  | 2030г |  | Год завершения действия программы |  |
| 1 | Показатель 1. Количество полученных технических условий на технологическое присоединение к сетям энергосетевых организаций |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2030 (3 шт.) |  |
| 2 | Показатель 2. Количество готовых проектов на строительство объектов наружного уличного освещения |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2030 (3 шт.) |  |
| 3 | Показатель 3. Количество построенных объектов наружного уличного освещения |  |  | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  | 5,36 |  | 5,51 |  | 2030 (15,42 км) |  |
| 4 | Показатель 4. Количество земельных участков, обеспеченных объектами наружного уличного освещения |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  | 164 |  | 164 |  | 2030 (547 шт.) |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, проекта (программы) ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта(программы) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе прохождение государственной экспертизы) на строительство инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей | Администрация БМР Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР | 2023г. | 2026г. | Основополагающий документ в целях осуществления строительства линейных объектов (инженерных сетей): - Количество готовых проектов на строительство инженерных сетей-3шт. 2023 г. - 2 шт.; 2026г. – 1 шт. | Ведение строительных работ невозможно | показатель 1 подпрограммы 1 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выполнение комплекса мероприятий по подготовке, осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию построенных инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей; | Администрация БМР МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» | 2023г. | 2030г. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой: - Количество готовых кадастровых паспортов на земельные участки для размещения инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры – 3 шт.: 2030 год – 3 шт.; - Количество заключенных договоров на оплату за технологическое присоединение инженерных сетей – 6 шт.: 2023 г. - 4 шт.; 2026 год – 2 шт. - Количество построенных инженерных сетей: водоотведение – 11,3 км: 2023г. -1 км, 2024г. – 1 км., 2025г. - 1 км, 2026 - 1,7км, 2027г. - 1,8 км, 2028г. - 1 км, 2029г. – 1,7 км, 2030г. – 2,1 км. объекты транспортной инфраструктуры – 11,3 км: 2023г. -1 км, 2024г. – 1 км., 2025г. - 1 км, 2026 - 1,7км, 2027г. - 1,8 км, 2028г. - 1 км, 2029г. – 1,7 км, 2030г. – 2,1 км. - Количество готовых технических планов на построенные инженерные сети – 6 шт.: 2030 год - 6 шт.; - Количество участков, обеспеченных инженерными сетями – 547 шт. | Неисполнение требований законодательства | показатель 2,4,5,6 подпрограммы 1 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения. | Администрация БМР Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР |  |  | Количество заключенных договоров на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 2023 г. – 2 шт. 2026 г. – 1 шт. | Введение в эксплуатацию невозможно | показатель 3 подпрограммы 1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации, получение технических условий и иной сопроводительной документации на строительство объектов наружного уличного освещения на территориях жилищной застройки | МКУ «УДХБ» | 2028г. | 2028г. | - Количество полученных технических условий на технологическое присоединение к сетям энергосетевых организаций – 3 шт.: 2028 год - 3шт. - Количество готовых проектов на строительство объектов наружного уличного освещения – 3 шт.: 2028 год-3 шт. | Ведение строительных работ невозможно | Показатель 1,2 Подпрограммы 2 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Проведение комплекса мероприятий по осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей | МБ СПУ «Комбинат благоустройства» | 2028г. | 2030г. | - Количество построенных объектов наружного уличного освещения – 15,42 км: 2028 год- 4,55 км, 2029 год –5,36 км; 2030 год – 5,51 км; - Количество участков, обеспеченных объектами наружного уличного освещения – 547 шт.: 2028 год – 222 шт.; 2029 год – 162 шт. 2030 год – 163 шт. | Неисполнение требований законодательства | Показатели 3,4 Подпрограммы 2 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования

город Балаково»

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта (программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), тыс. руб. | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково» | Администрация БМР, Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР, МКУ «УДХБ» МБСПУ «Комбинат благоустройства» | всего | 45 043,00 | 45 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 22 521,5 | 22 521,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 22 521,5 | 22 521,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация БМР, Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР | всего | 27 543,00 | 27 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 13 771,5 | 13771,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 13771,5 | 13771,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация БМР | всего | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МКУ «УДХБ» | всего | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой» | Администрация БМР, Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР, МКУ «УДХБ» | всего | 45 043,00 | 45 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 22 521,5 | 22 521,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 22 521,5 | 22 521,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное Мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе прохождение государственной экспертизы) на строительство инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей | Администрация БМР, Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР | всего | 24 043,00 | 24 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 12 021,50 | 12 021,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 12 021,50 | 12 021,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 Выполнение комплекса мероприятий по подготовке, осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию построенных инженерных сетей водоотведения и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей | Администрация БМР | всего | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МКУ «УДХБ» | всего | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения. | Администрация БМР, Управление архитектуры и градостроительства администрации БМР | всего | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетный трансферт из районного бюджета | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, объектами наружного уличного освещения» | МКУ «УДХБ», МБ СПУ “Комбинат благоустройства” | бюджет МО г.Балаково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации, получение технических условий и иной сопроводительной документации на строительство объектов наружного уличного освещения на территориях жилищной застройки | МКУ «УДХБ» | бюджет МО г.Балаково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 Проведение комплекса мероприятий по осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей | МБ СПУ “Комбинат благоустройства” | бюджет МО г.Балаково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

Сведения

о динамике достижения целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Балаково»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя нарастающим итогом по годам (шт. участков, штук, км) |  |  |  |  |  |  |  | Год завершения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2030 |
| 1 | Обеспеченность земельных участков, предназначенных многодетным семьям, инженерной и дорожной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведением (шт. участков) | 50 | 50 | 50 | 75 | 80 | 50 | 80 | 112 | 547 |
|  | - объектами транспортной инфраструктуры (шт.участков) | 50 | 50 | 50 | 75 | 80 | 50 | 80 | 112 | 547 |
|  | -объектами наружного уличного освещения (км) |  |  |  |  |  | 4,55 | 5,36 | 5,51 | 15,48 |