АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2011                                                        № 15

г. Балаково

Об утверждении Плана реализации Генерального плана муниципального образования город Балаково

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 9 октября 2006 года N 96-ЗСО "О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области", в целях реализации Генерального плана муниципального образования город Балаково до 2025 года, утвержденного решением Совета муниципального образования город Балаково от 29 октября 2010 года  № 217, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации Генерального плана муниципального образования город Балаково на период с 2011 по 2012 годы, включающий:

1.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта и утверждению правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково (приложение №1 к настоящему постановлению).

1.2. Перечень документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения (приложение №2 к настоящему постановлению).

1.3. Перечень объектов капитального строительства местного значения (приложение №3 к настоящему постановлению).

1.4. Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана муниципального образования город Балаково (приложение №4 к настоящему постановлению).

2. Приступить к реализации Генерального плана муниципального образования город Балаково в соответствии с Планом реализации, указанным в п. 1 постановления.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Балаково (Сорокина О.В.) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Балаково в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования  Решетникову Т.В.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково								О.Г.Мазунина

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 14 января 2011г.№ 15

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта и утверждению правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково. | Не позднее, чем через 10 дней со дня получения проекта Правил землепользования и застройки. |
| 2. | Организация проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково. | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта Правил землепользования и застройки. |
| 3. | Внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково по результатам публичных слушаний. | В случае необходимости. Срок устанавливается отдельно. |
| 4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково в Совет муниципального образования город Балаково или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку. | В течение 10 дней после представления проекта, откорректированного по результатам публичных слушаний. |
| 5. | Утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково | В соответствии с планом работы Совета муниципального образования город Балаково. |
| 6. | Опубликование утвержденных Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково |  |

Начальник

управления архитектуры						  В.А. Горбачев

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 14 января 2011г. № 15

# Перечень
документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование проекта | Площадь, га | Срок подготовки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект планировки с проектом межевания территории 3 «Г» микрорайона | 10,24 | 2011 г. | может подготавливаться на основании предложений физических или юридических лиц |
| 2. | Проект планировки с проектом межевания территории 21 микрорайона | 35,92 | 2012 г. | может подготавливаться на основании предложений физических или юридических лиц |
| 3. | Проект планировки с проектом межевания территории района размещения малоэтажной застройки | 200,00 | 2012 г. | может подготавливаться на основании предложений физических или юридических лиц |
| 4. | Проект 2-й очереди строительства мостового перехода | 9,00 | 2011-2012 гг. | Ул. Братьев Захаровых от ул. Гагарина до ул. 60 лет СССР |

Начальник

управления архитектуры						     В.А. Горбачев

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 14 января 2011г. № 15

# Перечень
объектов капитального строительства местного значения

| N п/п | Наименование объекта | Прогнозируемые сроки проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Жилищное строительство: |  | Средства бюджета муниципального образования город Балаково и иные средства |
|  | 70000 кв.м | 2011 г. |  |
|  | 75000 кв.м | 2012 г. |  |
| 1.2. | Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |
| 1.2.1. | Детский сад на 160 мест в 3 «Г» микрорайоне (проектные работы) | 2012 г. | Иные средства |

Начальник

управления архитектуры						  В.А. Горбачев

Начальник

управления финансов				                         	С.Ю. Яковенко

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 14 января 2011г. № 15

Финансово-экономическое обоснование

реализации Генерального плана муниципального образования

город Балаково

Финансирование мероприятий, предусмотренных планом реализации  Генерального плана муниципального образования город Балаково                      на период с 2011 по 2012 годы, осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования город Балаково, утвержденного                  на очередной финансовый год, муниципальных целевых программ и иных средств инвесторов. В целях решения приоритетных задач градостроительства, определенных в генеральном плане, возможно финансирование отдельных мероприятий Плана реализации генерального плана за счет внебюджетных источников.

При разработке Плана реализации генерального плана принималось во внимание возможное участие муниципального образования город Балаково в следующих региональных и федеральных целевых программах:

# - федеральная целевая программа «Жилище» на 2011- 2015 годы;

# - долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы.

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных планом реализации  Генерального плана муниципального образования город Балаково, в том числе предусмотренных за счет средств бюджета города, может уточняться в зависимости от полученных доходов бюджета города, сметной стоимости объектов капитального строительства, предусмотренной проектной документацией, возможности привлечения дополнительных средств инвесторов.

Объемы и объекты бюджетного капитального строительства и работ по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения последующих лет будут определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий Плана реализации Генерального плана города.

Начальник

управления архитектуры					            В.А. Горбачев

Начальник

управления финансов						          С.Ю. Яковенко

Начальник

управления экономики					          Е.В. Молошина