АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2011                                                       № 745

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации города Балаково от 26 июля 2011г. № 701 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, по адресам: г. Балаково, ул. Минская, д. 17; г. Балаково, ул. Минская, д. 73; г. Балаково,                      ул. Шевченко, д. 2; г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 21;                             г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 23 в 2011-2013гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации города Балаково                          от 26 июля 2011г. № 701 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, по адресам: г. Балаково,                    ул. Минская, д. 17; г. Балаково, ул. Минская, д. 73; г. Балаково,                            ул. Шевченко, д. 2; г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 21; г. Балаково,                 ул. Саратовское шоссе, д. 23; г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ,              д. 28 в 2011-2013гг.» следующие изменения:

  - Раздел «Наименование Программы» паспорта муниципальной адресной целевой программы дополнить строкой - «г. Балаково,                                  ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 28».

  - раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной адресной целевой программы изложить                              в следующей редакции:

Общий объём финансирования Программы составляет 17 384 495,24  рублей (прогнозно), из них:

2011 год — 8 412 533,72 рублей (прогнозно) - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково;

2012 год — 7 027 116,26 рублей (прогнозно) - за счет средств бюджета

муниципального образования город Балаково

2013 год — 1 944 845,26 рублей (прогнозно) - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково.

  - Абзац 4 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами» муниципальной адресной целевой программы дополнить строкой «г. Балаково,                                 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 28».

  - Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами» муниципальной адресной целевой программы  дополнить подразделом 1.3. следующего содержания:

1.3. Многоквартирный дом ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 28.

| № п/п | адрес | Год постройки | Кол-во этажей, шт. | Кол-во подъездов, шт. | Кол-во квартир, шт. | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | 1974, кирпичный | 5 | 4 | 56 | 116 |

В связи с обращениями собственников помещений многоквартирного дома 28 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ управляющей организацией проведены обследования строительных конструкций (крыши). Выявлены многочисленные затопления квартир, повреждения внутридомовой инженерной системы электроснабжения, замыкание электропроводки в квартирах и электрощитах, что может привести к возникновению пожаров.

Восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома:

2011 год - восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома 28 по ул. Н. 50 лет ВЛКСМ.

1.5. Подраздел «1 этап - 2011 года» раздела 3 муниципальной адресной целевой программы «Сроки и этапы реализации Программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания: «Восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома 28                                 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ».

1.6. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий Программы» муниципальной адресной целевой программы изложить                        в следующей редакции:

«Финансовые средства для восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, формируются за счёт средств бюджета муниципального образования город Балаково и составляют    17 384 495,24 (прогнозно) рублей, в т.ч.

8 412 533,72 рублей - 2011 год (прогнозно);

7 027 116,26 рублей - 2012 год (прогнозно);

1 944 845,26 рублей - 2013 год (прогнозно).

1.7. Подраздел «1 этап - 2011 года» финансового обоснования финансирования муниципальной целевой программы раздела 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий Программы» муниципальной адресной целевой программы  изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование работ | Средства бюджета муниципального образования город Балаково, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение проектно-сметной документации по восстановлению несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Минская, д. 17; ул. Минская, д. 73; ул. Шевченко, д. 2 | 1 035 306,72 |
| 2. | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов: | 5 640 200,00 (прогнозно) |
| 2.1. | ул. Минская, д. 17 | 2 938 865,20 (прогнозно) |
|  | 1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт элементов фасада, ремонт отмостки включает работы: - устройство ненапрягаемых связей; - восстановление несущей способности стен; - ремонт балконов; - ремонт отмостки. |  |
| 2.2. | ул. Минская, д. 73 | 1 973 613,18 (прогнозно) |
|  | 1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт отмостки включает работы: - устройство ненапрягаемых связей; - усиление стен лестничной клетки; - восстановление несущей способности стен; - ремонт отмостки. |  |
| 2.3. | ул. Шевченко, д. 2 | 727 721,62 (прогнозно) |
|  | 1 этап - усиление стен здания выше (ниже) отметки 0.00, ремонт плит перекрытия подвала, ремонт кровли арки включает работы: - усиление стен дома по оси 20; - ремонт пилястры лоджии в осях 1-А; - ремонт конструкций арки (плиты перекрытия, колонны, стены); - ремонт плит подвала; - ремонт стен подвала; - ремонт перемычек подвала. |  |
| 3. | Проведение исследования грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе. | 250 000,00 |

| 4. | Выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Саратовское шоссе, д. 21, ул. Саратовское шоссе, д. 23 | 600 000,00 (прогнозно) |
| --- | --- | --- |
| 5. | Восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома 28 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | 887 027,00 (прогнозно) |
|  | ВСЕГО | 8 412 533,72 (прогнозно) |

1.8. Раздел 7 «Оценка эффективности реализации Программы» муниципальной адресной целевой программы дополнить строкой                       «г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 28».

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление                    в официальном издании.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования город Балаково                         по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.Г.Мазунина