АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 августа 2011							 № 842

г. Балаково

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012г.», утвержденную постановлением администрации города Балаково от 05 марта 2010г. № 187 (с изменениями от 05.08.2010г. № 711; от 09.03.2011г. № 199)

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012г.», утвержденную постановлением администрации города Балаково от 05 марта 2010г. № 187:

  - Раздел «Объемы и источники финансового обеспечения» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Балаково на 2010-2012годы – прогнозно - 44342,2 тыс. руб.

Потребность в финансовых средствах:

на 2010 г. – 16044,8 тыс. руб;

2011г.-11291,3 тыс. руб;

2012г.- прогнозно -17006,1 тыс. руб.

  - Раздел «Исполнители основных мероприятий» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково; УЖКХ администрации муниципального образования город Балаково, МКУСПП «Комбинат благоустройства», МКУП «Балавтодор», организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной целевой Программы

  - Раздел 4 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

### 4.1. основные программные мероприятия.

### В рамках программы планируется произвести работы на внутриквартальных территориях (ремонт внутриквартальных дорог, установка малых архитектурных форм, спил и формовочная обрезка деревьев, обустройство контейнерных площадок); благоустройство Аллеи Героев, сквера в 9 микрорайоне, установку спортивных площадок, реализация мероприятий по итогам конкурса на «Лучшее оформление придомовой территории». Стоимость реализации программных мероприятий приведены в таблицах 4.1-4.3.

Благоустройство Аллеи Героев и других территорий (таблица 4.1.)

Благоустройства внутриквартальных территорий муниципального образования город Балаково (таблица 4.2.)

Система программных мероприятий (таблица 4.3)

### 4.2. Реализация мероприятий в рамках конкурса на «Лучшее оформление придомовой территории».

### В случае принятия общим собранием собственников многоквартирного дома решения о направлении средств призового фонда на проведение капитального ремонта общего имущества дома-призера конкурса, средства направляются исполнителю по данному мероприятию - УЖКХ, при этом, средства на капитальный ремонт общего имущества дома-призера конкурса используются в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества- дома призера конкурса».

  - таблицу 4.1. «Благоустройство Аллеи Героев и других территорий» раздела 4 «Программные мероприятия» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

  - таблицу 4.2. «Благоустройство внутриквартальных территорий» раздела 4 «Программные мероприятия» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

  - таблицу 4.3. «Система программных мероприятий» раздела 4 «Программные мероприятия» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

  - Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального образования город Балаково составит прогнозно:

всего прогнозно - 44342,2 тыс. руб.

Потребность в финансовых средствах:

на 2010 г. – 16044,8 тыс. руб;

2011г.-11291,3 тыс. руб. (из них в виде субсидий МКУП «Балавтодор» на завоз грунта 200 тыс. руб., на завоз песка 100 тыс. руб., МКУСПП «Комбинат благоустройства» на установку детских площадок 2650 тыс., руб., на покос неразграниченных территорий 1000 тыс. руб., на благоустройство сквера АТС-3- 112,82 тыс. руб., УЖКХ администрации муниципального образования город Балаково в рамках реализации подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества дома-призера» - 300 тыс. руб.)

2012г.- прогнозно -17006,1 тыс. руб.

  - таблицу 7.1. «Система показателей и индикаторов эффективности и реализации программы» раздела 7 «Оценка эффективности реализации программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

- Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление в официальном печатном издании.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования администрации муниципального образования город Балаково.

- Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково							 О.Г.Мазунина