АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2011                                                         № 1292

г. Балаково

О внесении изменений в приложение постановления администрации города Балаково от 24 августа 2011г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.03  №131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования город Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Балаково от 24 августа            2011 года №770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» :

1.1 В паспорте муниципальной целевой программы в разделе «Объёмы. Этапы и источники финансирования Программы до 2013 года составляет» читать: «2 522 186,18 руб. (прогнозно), из них:

- в 2011 году 825 410,18 руб. за счёт средств местного бюджета;

- в 2012 году 1 225 400,00 руб. за счёт средств местного бюджета;

- в 2013 году 471 376,00 руб. (прогнозно) за счёт средств местного бюджета.

1.2 Раздел 3 «План мероприятий по реализации Программы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4 Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5 Приложение № 4 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов  на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6 Приложение № 5 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов  на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования Бережного О.В.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.Г.Мазунина

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 30 декабря 2011г.  № 1292

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В период  реализации данной программы капитальный ремонт индивидуальных бойлеров необходимо выполнить с учётом применения современных требований и материалов. Перечень индивидуальных бойлеров многоквартирных домов представлен в приложении №1.

  - ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

График проведения капитального ремонта бойлеров составлен по результатам проведённого обследования, технического состояния, на данный момент, принимая во внимание производительность бойлера и с учётом поступивших обращений жителей домов на некачественное обеспечение горячего водоснабжения.

Учитывая текущее техническое состояние бойлеров, капитальный ремонт будет производиться в четыре этапа.

I этап - 2010 год — проведение технического обследования индивидуальных бойлеров, определение стоимости проведения ремонтов, составление смет.

II этап — капитальный ремонт бойлеров на 2011 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Факел Соц-ма д.6 | 1973 | 219 | 2000 | 4 | замена |
| 2 | ул.Волжская д.41 | 1967 | 114 | 4000 | 4 | замена |
| 3 | ул.Привокзальная д.7 | 1977 | 108 | 4000 | 4 | замена |
| 4 | ул.Н.Леонова д.11 | 1964 | 159 | 4000 | 4 | замена |

III этап — капитальный ремонт бойлеров на 2012 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Ленина д.109а | 1973 | 159 | 3500 | 4 | замена |
| 2 | ул.Ленина д.100 | 1972 | 219 | 4000 | 2 | замена |
| 3 | ул.Комсомольская д.35 | 1972 | 273 | 4000 | 2 | замена |
| 4 | ул.Комсомольская д.33 | 1972 | 219 | 4000 | 4 | замена |

IV – этап капитальный ремонт бойлеров на 2013 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Шевченко д.22 | 1973 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 2 | ул.Ленина д.121 | 1967 | 159 | 3000 | 3 | кап.ремонт |
| 3 | ул.Минская д.3 | 1966 | 159 | 4000 | 6 | кап.ремонт |
| 4 | ул.Ленина д.98 | 1972 | 160 | 3000 | 3 | кап.ремонт |
| 5 | ул.Н.Леонова д.23 | 1966 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 6 | ул.Шевченко д.24 | 1973 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 7 | ул.Н.Леонова д.22 | 1972 | 273 | 4000 | 2 | кап.ремонт |
| 8 | ул.Шевченко д.79a | 1974 | 219 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 9 | ул.Н.Леонова д.12 | 1964 | 159 | 4000 | 6 | кап.ремонт |
| 10 | ул.Н.Леонова д.13 | 1964 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 11 | ул.Н.Леонова д.31 | 1968 | 219 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
| 12 | ул.Шевченко д.101 | 1970 | 159 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
| 13 | ул.Ленина д.70 | 1967 | 159 | 2000 | 6 | кап.ремонт |
| 14 | ул.Ленина д.76 | 1970 | 325 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
| 15 | ул.Ак.Жука д.48а | 1969 | 159 | 2000 | 2 | кап.ремонт |
| 16 | ул.Ак.Жука д.56 | 1969 | 159 | 2000 | 2 | кап.ремонт |

В ходе выполнения программных мероприятий по реализации данной программы срок выполнения работ и адреса бойлеров могут быть изменены в пределах утверждённых  сметных назначений на очередной финансовый год.

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В процессе реализации мероприятий по каждому конкретному адресу будет проведено дополнительное обследование с уточнением необходимого объёма работ и составлением смет с учётом схемы расположения бойлера.

В рамках программы планируется к замене 26 бойлеров на сумму   2522186,18 руб., за счёт муниципального бюджета, в том числе:

- 825 410,18 руб. — 2011 год — 4 шт.

- 1 225 400,00 руб. — 2012 год — 4 шт.

- 471 376,00 — 2013 год —  16 шт.

| Год | Всего денежных средств на финансирование муниципальной адресной программы по капитальному ремонту индивидуальных бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково (прогнозно) руб. | Финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково (прогнозно) руб. |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 825 410,18 | 825 410,18 |
| 2012 | 1 225 400,00 | 1 225 400,00 |
| 2013 | 471 376,00 | 471 376,00 |
| Всего | 2 522 186,18 | 2 522 186,18 |

Финансовое обеспечение Программы будет производиться в пределах средств предусмотренных в бюджете муниципального образования город Балаково на очередной финансовый год.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 30 декабря 2011г.  № 1292

Приложение №2

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров

многоквартирных домов муниципального

образования город Балаково на 2010-2013 гг.»

Система программных мероприятий на период реализации программы

| Место проведения программных мероприятий | Наименование программных мероприятий по функциональному подразделу | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования руб. | Федеральный бюджет руб. | Областной бюджет руб. | Вне бюджетные средства руб. |  |  |
| Многоквартирные дома муниципального образования | Оределение технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» МУП «ГКС» | Определение фактическое техническое состояние индивидуальных бойлеров, составление смет на выполнение данного вида работ |
| Многоквартирные дома муниципального образования | Выполнение работ по замене или капитальному ремонту индивидуальных бойлеров | 2010 -2013 | 2 522 186,18 | 2 522 186,18 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Замена или капитальный ремонт бойлеров в соответствии с адресным списком |
| Многоквартирные дома муниципального образования | Включение в состав общедомового имущества индивидуальных бойлеров | 2010 -2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Индивидуальные бойлеры в состав общедомового имущества включены |

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 30 декабря 2011г.  № 1292

Приложение №3

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров

многоквартирных домов муниципального

образования город Балаково на 2010-2013 гг.»

Система программных мероприятий с разбивкой по годам

| Место проведения программных мероприятий | Наименование программных мероприятий по функциональному подразделу | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения руб. | В том числе за счет средств |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования руб. | Федеральный бюджет руб. | Областной бюджет руб. |  |  |  |
| ул.Ф.Социализма д.6 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 229394,07 | 229394,07 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Волжская д.41 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 197094,98 | 197094,98 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Привокзальная д.7 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 188830,82 | 188830,82 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Н.Леонова д.11 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 210090,31 | 210090,31 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Ленина д.109а | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 317 383,00 | 317 383,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Ленина д.100 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 277 575,00 | 277 575,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Комсомольская д.35 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 406 147,00 | 406 147,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Комсомольская д.33 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 224 295,00 | 224 295,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |  |
| ул.Шевченко д.22 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 34 291,0 | 34 291,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Ленина д.121 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 31 217,0 | 31 217,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Минская д.3 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 129 778,0 | 129 778,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Ленина д.98 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 15 790,0 | 15 790,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Н.Леонова д.23 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 66 723,0 | 66 723,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Шевченко д.24 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 53 373,0 | 53 373,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Н.Леонова д.22 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 45 127,0 | 45 127,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Шевченко д.79а | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 26 741,0 | 26 741,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Н.Леонова д.12 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 18 003,0 | 18 003,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Н.Леонова д.13 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 11 444,0 | 11 444,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Н.Леонова д.31 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 15 912,0 | 15 912,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Шевченко д.101 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 8 301,0 | 8 301,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |  |
| ул.Ленина д.70 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | * | * | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» |  | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.76 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | * | * | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» |  | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ак.Жука д.48а | капитальный ремонт бойлера | 2013 | * | * | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» |  | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ак.Жука д.56 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 14 676,0 | 14 676,0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» |  | Выполнен капитальный ремонт |

*- стоимость выполнения капитального ремонта будет определена непосредственно в год запланированного проведения ремонта данного бойлера

Приложение №4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 30 декабря 2011г.  № 1292

Приложение №4

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров

многоквартирных домов муниципального

образования город Балаково на 2010-2013 гг.»

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы

| Цели и задачи программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Измененные значения, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Цель 1. повышение эффективности использования энергетических ресурсов и тепломеханического оборудования в муниципальном образовании город Балаково за счет снижения с 2010 года перерасхода теплового ресурса, необходимого на подогрев холодной воды; | снижение удельного расхода тепловой энергии без снижения качества предоставляемого горячего водоснабжения | 0 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Бесперебойная работа тепломеханического оборудования, увеличение межремонтного срока эксплуатации |
| Задача 1. проведение комплекса мероприятий по определению текущего технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов; | проведение комплекса мероприятий по определению текущего технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов | 43 шт.* |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |  | 16 шт. |  | Обследование индивидуальных бойлеров по определению технического состояния проведены. |
| Цель 2-уменьшение доли расходов жителей на оплату за коммунальные услуги; | снижение доли расходов жителей на оплату за горячее водоснабжение, не менее чем на 3 %. | 0 |  |  | 3% |  |  |  |  |  | уменьшение доли расходов жителей на оплату за коммунальные услуги не менее, чем на 3% |
| Задача 2 определение стоимости проведения капитального ремонта бойлеров; | определение стоимости проведения капитального ремонта бойлеров; | 24 шт. |  |  | 825 410,18 | 825 410,18 | 1225400,0 |  | 471 376,0 |  | Стоимость проведения капитального ремонта индивидуальных бойлеров определенна. |
| Цель 3 обеспечение бесперебойного и качественного горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов; | увеличение межремонтного периода бойлеров, снижение аварийных ситуаций |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | обеспечение бесперебойного и качественного горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов; |
| Задача 3 определение участников выполнения работ по капитальному ремонту бойлеров согласно действующему законодательству. | определение участников выполнения работ по капитальному ремонту бойлеров | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Провести конкурс на выполнение капитального ремонта индивидуальных бойлеров согласно действующего законодательства. |
| Цель 4 Приведение перечня общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством | соответствие перечня состава общедомового имущества согласно действующего законодательства | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 -включение индивидуальных бойлеров в состав общедомового имущества. | включение бойлеров в состав общедомового имущества. | 43 шт. |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 4шт. |  | 16 шт. |  | Индивидуальные бойлера в количестве 43 шт. включены в состав общедомового имущества. |

* - из обследуемых существующих индивидуальных бойлеров в количестве 43 шт. капитальному ремонту подлежат 24 шт.

Приложение №5

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 30 декабря 2011г.  № 1292

Приложение №5

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров

многоквартирных домов муниципального

образования город Балаково на 2010-2013 гг.»

Отчет

Об исполнении мероприятий муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт индивидуальных  бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково на 2010-2013 годы»

за__________________20___г.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Предусмотрено средств |  | Обеспеченность программы (в процентном отношении) | Классификация расходов бюджетов | Начислено на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В программе | Решением «о бюджете МО город Балаково на _____г.» |  |  |  |  |  |
|  | «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково на 2010-2013 годы» | 2 522 186,18 руб. |  |  |  |  |  |  |