Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 13 января 2012г. № 6

Муниципальная целевая Программа «Ремонт ливневой канализации на территории муниципального образования город Балаково

на 2012-2014г.»

| Паспорт программы |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Муниципальная целевая Программа «Ремонт ливневой канализации на территории муниципального образования город Балаково на 2012-2014г.» |
| Основания разработки Программы: | Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик: | Администрация муниципального образования город Балаково |
| Основные разработчики Программы: | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково; |
| Цели и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели: | Цель: Создание условий для беспрепятственного и безопасного передвижения людей и автотранспорта на территории города Балаково. Задачи: Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение проблемных мест скопления воды на автодорогах и прилегающей территории. |
| Сроки и этапы реализации программы: | 2012-2014 годы. |
| Исполнители основных мероприятий: | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково; организации, предприятия и учреждения , выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной целевой Программы |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Балаково на 2012-2014годы – Всего прогнозно: 5969,36 тыс. руб. Потребность в финансовых средствах на 2012 г. – 1192,4 тыс. руб 2013г. прогнозно -1979,61 тыс. уб. 2014г. прогнозно -2797,35 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | создания условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города Балаково |
| Система организации контроля за исполнением Программы: | Контроль осуществляется Администрацией муниципального образования город Балаково в соответствии с Постановлением Главы администрации муниципального образования город Балаково от 15.07.08г. № 27 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково» |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

  - Анализ существующего положения ливневой канализации                         на территории города Балаково

- Город Балаково расположен на территории левого берега реки Волги Саратовской области, в 161 км к северо-востоку от города Саратова. Занимает площадь 79 кв. км. и разделен на 3 части (Островная, Заканальная, Центральная). Численность населения на 2010г. составляет 199,2 тыс. чел.

Климат Балаково — умеренно-континентальный. Характерной особенностью климата является преобладание в течение года ясных малооблачных дней. Умеренно холодная и малоснежная зима, непродолжительная засушливая весна, жаркое и сухое лето. Континентальный климат смягчен близостью реки Волги. В последние годы климат имеет тенденцию к потеплению в зимний период и в течение марта. Осадки выпадают неравномерно. Весна и зима характеризуются небольшим количеством осадков, но облачность в этот период больше, чем в другое время года. Летом и осенью осадков выпадает больше, часто они носят ливневый характер, что является неблагоприятным для растений и почвы из-за смывания верхнего плодородного слоя и размывания оврагов, а также  является причиной разрушения дорожной сети.

В Балаково преобладают воздушные массы умеренных широт, движущиеся с Атлантики на восток, в этом же направлении движутся циклоны, которые приносят летом дождевую погоду, зимой снегопады.                  По направлению преобладают ветры юго-западной и западной ориентации.    В целом климат города Балаково несколько мягче, чем на окружающей его территории, теплее на 2ºС, выпадает больше осадков, скорость ветра меньше.

По территории города проходит 64,7 км систем ливневой канализации, 582 приемных ливневых колодца, 2029 магистральных ливневых колодцев,              2 насосных станции приема ливневых стоков с объемом 4,5 тыс. кб.м. каждая.

Устройство ливневой канализации производилось на территории города Балаково более 30 лет назад. За годы эксплуатации произошел ее износ,                 на некоторых участках произошли разломы труб, которые требуют немедленного ремонта, а часто и замены трубы, во избежание полного выхода из строя ливневой канализации. В случае выхода из строя ливневой канализации вода после дождей и таяния снега скапливается на автомобильных дорогах и придорожных территориях, что приведет                          к разрушению дорожного полотна, а также создает неудобство для передвижения жителей города и автотранспорта.

1. 2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной целевой программы

- Ремонт трубы системы ливневой канализации по ул. Большая Вокзальная (район магазина три Богатыря). На данном участке часть трубы коллектора установлена на более высоком уровне, тем самым пропускная способность коллектора значительно уменьшается, что создает предпосылки к быстрому заиливанию участка коллектора от ул. Шевченко до ул. Комарова и значительному скоплению дождевой и талой воды на участках улиц Б.Вокзальная и Шевченко. Установка участка коллекторной трубы на необходимый уровень восстановит полную пропускную способность коллектора.

-Ремонт системы отопления насосной станции. Ввиду длительной эксплуатации отопительной системы КНС-2 система отопления пришла                   в неудовлетворительное состояние, вследствие чего на сегодняшний день здание не отапливается. На КНС-2 организовано круглосуточное дежурство машинистов насосных установок.

-Ремонт пролома трубы системы ливневой канализации по улице Братьев Захаровых. В процессе выполнения работ по очистке и восстановлению работоспособности внутриквартальной  системы ЛК на данном участке выявлен пролом трубы коллектора, в результате чего происходит значительное скопление дождевых и талых вод, что создает неудобства жителям близлежащих домов и посетителям почтового отделения, а так же затрудняет проезд автомобильного транспорта. Выполнение ремонтно-восстановительных работ предотвратит скапливание вод на вышеуказанном участке.

- Замена трубы, восстановление системы ливневой канализации,              ул. Вольская. После таяния снега и во время дождя на данном участке скапливается значительное количество воды, что затрудняет проезд для автомобильного транспорта и движения пешеходов. В ходе выполнения работ по восстановлению работоспособности участка системы ливневой канализации выявлен пролом трубы коллектора. Устранение пролома обеспечит беспрепятственный сток воды на данном участке.

- Ремонт пролома трубы системы ливневой канализации Больничный городок. В процессе выполнения работ по очистке и восстановлению работоспособности системы ливневой канализации в районе неврологического корпуса существует пролом трубы, связывающей смежные дождеприемники, в результате чего талая и дождевая вода значительно скапливается на данном участке, что затрудняет проезд автомобилям скорой помощи, общественному транспорту и создает неудобства для пациентов и медицинского персонала больницы. Устранение неисправности обеспечит беспрепятственный сток воды на данном участке.

- Ремонт поворотного колодца, восстановление системы ливневой канализации ул. Наб. Леонова 20. На основании существующих схем                     и в процессе выполнения работ по очистке и восстановлению работоспособности внутриквартального участка системы ливневой канализации установлено, что поворотный колодец  разрушен, в результате чего талая и дождевая вода значительно скапливается во дворе домов                      № 20 и 23, что затрудняет движение транспортных средств и создает значительные неудобства для жителей этих домов. Выполнение ремонтно-восстановительных работ предотвратит скапливание вод на вышеуказанном участке.

- Ремонт кровли насосной станции. Данный вид работ не проводился достаточно продолжительный период времени. Как следствие после выпадения осадков наблюдаются протечки в помещениях КНС-2, что может негативно повлиять на противопожарную безопасность.

- Ремонт помещения насосной станции. На сегодняшний день внутренняя отделка помещений не способствует созданию благоприятных условий труда для работников ливневого участка, отдельные элементы системы водоснабжения и канализации находятся в неудовлетворительном состоянии.

- 50 Лет ВЛКСМ 21 – ремонт 2-х колодцев, восстановление системы ливневой канализации. На основании существующих схем и в процессе выполнения работ по очистке и восстановлению работоспособности внутриквартального участка системы ЛК установлено, что два промежуточных колодца разрушены, в результате чего талая и дождевая вода значительно скапливается во дворе дома №21, что затрудняет движение транспортных средств и создает значительные неудобства для жителей вышеуказанного и близлежащих домов. Дождеприемник расположен                         в низшей точке рельефа относительно прилегающей территории и сток вод происходит с площади порядка 7,5 тыс.кв.м. Выполнение ремонтно-восстановительных работ предотвратит скапливание вод на вышеуказанном участке.

- Установка дождеприемника и восстановление колодца системы ливневой канализации Пр. Энергетиков 18. После таяния снега и во время дождя на данном участке скапливается значительное количество воды, что затрудняет проезд для автомобильного транспорта и создает неудобства для жильцов дома № 18. На основании имеющихся схем и визуального осмотра системы ливневой канализации установлено, что коллекторный колодец и врезанный в него дождеприемник разрушены. Устранение пролома обеспечит беспрепятственный сток воды на данном участке.

- Замена участка коллектора ул. Свердлова, район маг. «Саяны».                       В процессе выполнения работ по очистке и восстановлению работоспособности системы ливневой канализации выявлено следующее: диаметр трубы коллектора от ул. 20 Лет ВЛКСМ до промежуточного колодца в районе маг. «Саяны» 600мм, на участке от маг. «Саяны»                                       до ул. 60 Лет СССР диаметр трубы коллектора 400 мм. В промежуточном колодце (со стороны ул. 60 Лет СССР) находятся 3 оголовка труб диаметром 200мм. Подобное устройство участка коллектора создает предпосылки                    к преждевременному заиливанию участка коллектора в районе маг. «Саяны», и как следствие всей ветки системы ливневой канализации                                        от ул. 60 Лет СССР до маг. «Саяны». В результате чего на проезжей части                                       по ул. Свердлова от ул. 60 Лет СССР до маг. «Саяны» после выпадения осадков или таяния снега на дорожном полотне значительно скапливается вода. В процессе промывки данного участка машиной гидродинамического размыва установлено, что протяженность нестандартного устройства коллектора составляет порядка 10 м. Выполнение работ по замене участка коллектора обеспечит беспрепятственный сток воды на данном участке.

- Ремонт трубы, установка колодца, восстановление системы ливневой канализации Пр. Героев 29/3. На основании существующих схем                            и в процессе выполнения работ по очистке и восстановлению работоспособности внутриквартального участка системы ливневой канализации установлено, что промежуточный колодец разрушен                             и существует пролом трубы системы ливневой канализации, в результате чего талая и дождевая вода значительно скапливается во дворе дома, что затрудняет движение транспортных средств и создает значительные неудобства для жителей этих домов. Выполнение ремонтно-восстановительных работ предотвратит скапливание вод на вышеуказанном участке.

- Устройство запорного колодца насосной станции. Необходим с целью  оперативного выполнения действий по прекращению подачи сточных вод               из пруда водосборника к насосам, в случае аварийной ситуации, вызванной какой-либо неисправностью запорной арматуры.

- Установка дождеприемника ул. Трнавская и Б. Роз. р-н маг. «Элегант». Данный участок не оборудован дождеприемником, рельеф дорожного полотна таков, что на пешеходном переходе по ул. Б. Роз вплоть до проезжей части по ул. Трнавской после таяния снега или выпадения осадков скапливается значительное количество воды, что затрудняет пешеходам пересечь проезжую часть в установленном месте, тем самым создается угроза безопасности участникам дорожного движения. Установка дождеприемника на данном участке в полном объеме решит данную проблему.

-Установка дождеприемника и колодца системы ливневой канализации Пр. Героев. Данный участок имеет низшую точку рельефа и не оборудован системой ливневой канализации. Во время таяния снега или выпадения осадков происходит значительное скопление воды (сток воды происходит             с площади порядка 17 тыс. кв.м) как на проезжей части, так и на тротуаре вдоль домов № 5 и 7, что затрудняет движение транспортных средств                       и создает значительные неудобства для жителей дома. Создание ветки системы ЛК на данном участке в полном объеме решит проблему скопление талых и дождевых вод.

- Установка дождеприемника, создание ветки системы ливневой канализации Сар. Шоссе. Данный участок имеет низшую точку рельефа и не оборудован системой ливневой канализации. Во время таяния снега или выпадения осадков происходит значительное скопление воды (сток воды происходит с площади порядка 15 тыс. кв. м), что затрудняет движение транспортных средств и создает значительные неудобства для жителей  близлежащих домов и учеников лицея № 38. Создание ветки системы ливневой канализации на данном участке в полном объеме решит проблему скопление талых и дождевых вод.

Настоящая комплексная Программа «Ремонт ливневой канализации на территории муниципального образования город Балаково на 2012-2014г.»  разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения.

2. Цели и задачи программы благоустройства.

Сроки и этапы ее реализации.

2.1. Цель программы:

Создание условий для беспрепятственного и безопасного передвижения людей и автотранспорта на территории города Балаково.

2.2. Задачи программы

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение проблемных мест скопления воды на автодорогах и прилегающей территории.

3. Сроки и этапы реализации Программы

2012-2014 годы.

4. Программные мероприятия

Перечень и виды мероприятий по ремонту ливневой канализации  изложены в Приложении № 1

Система программных мероприятий изложена в приложение № 2

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального образования город Балаково составит :

Всего прогнозно: 5969,36 тыс. руб.

Потребность в финансовых средствах:

на 2012 г. – 1192,6 тыс. руб;

2013г. прогнозно  -1979,61 тыс.руб;

2014г. прогнозно -2797,35 тыс. руб.

6. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов МЦП в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год              и план реализации программы.

Отчеты об исполнении программы предоставляются в соответствии                 с постановлением главы администрации муниципального образования город Балаково от 15.07.2008г. № 27 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково» (приложение № 3)

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление экономики и управление финансов администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении мероприятий программы по утвержденной форме.

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково по итогам 2-го и 3-го квартала не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление экономики администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении программы в разрезе всех предусмотренных источников и результатах выполнения программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться                       в процессе проверок с участием представителей администрации муниципального образования г. Балаково, управления экономики, управление финансов администрации, депутатов Совета муниципального образования город Балаково.

Ежегодно подготавливают и до 1 февраля каждого года предоставляют    в Управление экономики и имущественных отношений, управление финансов администрации муниципального образования город Балаково информацию о ходе реализации программы за прошедший год, а также предложения о внесении в них изменений, продлении срока действия, завершения или прекращения.

В информации должны содержаться:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  программы показателям, установленным при утверждении программы;

данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

Информация формируется в соответствии с требованиями к отчетной информации муниципальных заказчиков о ходе реализации программы,        от параметров, принятых при утверждении программы;

По программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальные заказчики подготавливают доклад о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь период                            ее реализации.

Для завершения или досрочного прекращения реализации программы обязательным является принятие администрацией муниципального образования город Балаково соответствующего распорядительного документа с оценкой итогов деятельности муниципального заказчика программы.

7. Оценка эффективности реализации программы

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы изложена в  приложении № 4