Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Балаково от 14 февраля 2012г. № 120 МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Балаково на 2012 год» г. Балаково 2012 год

Паспорт муниципальной адресной целевой программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Балаково                     на 2012 год»

| Наименование - Программы | Муниципальная адресная целевая программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Балаково на 2012 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для - разработки Программы | # Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», Положение «О муниципальном жилищном фонде муниципального образования город Балаково» утвержденное решением Совета муниципального образования город Балаково от 27 марта 2009 года № 55. |
| Заказчики - Программы | Правительство Саратовской области в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, муниципальное образование город Балаково |
| Цель Программы - | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечение благоустроенными жилыми помещениями в результате переселения жителей из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания; - снос аварийных и непригодных для проживания жилых домов |
| Задачи Программы - | нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде: - установление организационных основ предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов, в том числе из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - проведение предусмотренных Федеральным законом мероприятий по переселению граждан (с учетом требований жилищного законодательства) из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых находится аварийный жилищный фонд, и ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации - Программы | 2012 год |
| Исполнители - основных мероприятий Программы | администрация муниципального образования город Балаково |
| Объем и источники - финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 17 361 250,00 рублей, в том числе: - средства Фонда – 10 128 856,00 рублей (прогнозно), - средства областного бюджета – 2 832 576,00 рублей (прогнозно), - средства бюджета муниципального образования город Балаково – 944 193,00 рублей (прогнозно), - дополнительные источники финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 3 455 625,00 рублей (прогнозно). |
| Обоснование объема - финансирования Программы | объем финансирования Программы обусловлен количеством домов аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Балаково, признанного на 1 января 2009 года в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Объемы финансирования Программы на 2012 год рассчитаны с учетом динамики изменения рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилых помещений на территории муниципального образования город Балаково. |
| Планируемые - показатели выполнения Программы | снос 2 многоквартирных домов, переселение жителей, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде муниципального образования город Балаково в благоустроенные квартиры. |
| Организация - управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | организационное управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется администрацией муниципального образования город Балаково в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами муниципального образования город Балаково. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области осуществляет контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции. |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На 1 января 2012 года жилищный фонд в муниципальном образовании город Балаково составляет 1163 многоквартирных домов общая площадь жилых помещений 3 786,21 тыс. кв.м.

На 1 января 2012 года в муниципальном образовании город Балаково числится 20 многоквартирных домов, которые были признаны                                до 01.01.2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, общая площадь жилых помещений которых составляет 11,2 тыс. кв.м. В этих домах проживает более  240 семей.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства,                           что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства               и сужает возможности их использования. Причинами возникновения проблемы в первую очередь являются физический износ жилых домов                        в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Эта проблема носит межотраслевой и межведомственный характер, она                    не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов капитального характера на отселение жителей домов, признанных непригодными для проживания, с целью предотвращения аварийных ситуаций.

В случае, если собственники жилых помещений в разумный срок                              не осуществили снос аварийного и непригодного для проживания жилого дома, в соответствии с Жилищным кодексом наступает обязанность органов местного самоуправления по сносу и переселению граждан. В целях оказания помощи гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде,                            и в соответствии с Федеральным законом, предполагается участие Фонда органов государственной власти области в мероприятиях по переселению из аварийного жилищного фонда и сносу непригодных для проживания домов путем привлечения на эти цели бюджетных и внебюджетных финансовых средств.

Выделение бюджетных средств, предусмотренных в настоящей адресной целевой программе, и переселение граждан муниципального образования город Балаково, проживающих в аварийных домах, окажет положительное влияние на социальное благополучие в районе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, позволит улучшить жилищные условия граждан, подлежащих переселению.

# Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание безопасных                             и благоприятных условий проживания граждан: их переселение из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, из многоквартирных домов, признанных                   в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи                        с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд), и обеспечение жилыми помещениями.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- установление организационных основ предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов, в том числе                           из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение предусмотренных Федеральным законом мероприятий                                по переселению граждан (с учетом требований жилищного законодательства)                     из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года                                     в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи                          с физическим износом в процессе эксплуатации;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии                     с жилищным законодательством.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы отражена в Приложении № 6 к настоящей программе.

- Срок реализации Программы

Срок реализация Программы – 2012 год.

# Система программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в приложении № 7                   к настоящей программе и включает в себя комплекс мероприятий по двум основным направлениям:

- формирование перечня жилых домов, относящихся к аварийному жилищному фонду;

- механизм переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

4.1. Подготовка перечня многоквартирных домов, признанных                                    в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи                        с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Реестр аварийных домов на территории муниципального образования город Балаково, претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда отражен в Приложениях № 4, 4.1 к настоящей Программе.

В целях подготовки заявки для участия в Программе администрация муниципального образования город Балаково проводит подготовительную работу по следующим направлениям:

4.1.1. Оценивает состояние первичного рынка жилья на территории муниципального образования для принятия решения о выборе стратегии предоставления жилья гражданам, переселяемым из жилых помещений.

4.1.2. Инициирует проведение общих собраний собственников помещений в домах, признанных аварийными на территории муниципального образования город Балаково до 01.01.2007 года.

Целью проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах является изъявление указанными собственниками своей воли относительно осуществления собственными силами сноса аварийных многоквартирных домов, либо изъявление готовности участвовать в Программе. В случае принятия собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах решения о реконструкции аварийного многоквартирного дома включение такого дома в перечень Программы не допускается.

4.1.3. Если в результате проведения общего собрания собственников помещений в аварийном многоквартирном доме все собственники изъявили готовность участвовать в Программе по переселению граждан и отказались от сноса дома и использования земельного участка, на котором расположен такой многоквартирный дом, с учетом этого решения администрация муниципального образования город Балаково устанавливает срок для сноса многоквартирного дома в шесть месяцев. По истечении этого срока в случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос такого дома, у администрации муниципального образования город Балаково возникает обязанность изымать жилые помещения, находящиеся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в таком доме для муниципальных нужд. Продолжительность устанавливаемого разумного срока может быть скорректирована с планируемым временем начала переселения граждан из аварийного дома.

4.1.4. Если общим собранием собственников помещений в аварийном многоквартирном доме не было принято единогласное решение об участии                          в Программе, часть собственников помещений в таком доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации могут выразить намерение осуществить снос или реконструкцию такого дома и самостоятельно использовать земельный участок, на котором расположен такой дом. Администрация муниципального образования город Балаково может установить в отношении такого дома более длительный срок для сноса многоквартирного дома, например не менее одного года по аналогии с частью 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае если по истечении этого срока данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию такого дома, у администрации муниципального образования город Балаково возникает обязанность изымать жилые помещения в таком доме для муниципальных нужд.

4.1.5. После проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах администрация муниципального образования город Балаково формирует предварительный перечень таких домов для включения в Программу.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по состоянию на 1 января 2007 года,                                  и подлежащими сносу в 2012 году, определен в Приложениях № 1, 2                           к настоящей Программе.

4.2. Механизм переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В целях реализации мероприятий Программы планируется:

а) для граждан, проживающих на условиях социального найма, предоставление  жилого помещения на условиях социального найма;

б) для граждан, имеющих жилые помещения на праве собственности, предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения  по договорам мены в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

Основные показатели реализации Программы определяются с учетом требований жилищного и гражданского законодательства и Методических рекомендаций, утвержденных правлением государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля 2011 года, протокол № 222 (в редакции от 8 июля 2011 года № 252):

- гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со ст. 86 и 89 Жилищного кодекса РФ предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных федеральным законом, гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления.

- изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах                (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом собственникам может быть предоставлено жилое помещение                    по договору мены, равнозначное по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечающее установленным жилищным законодательством требованиям и находящееся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, с учетом особенностей проектной застройки;

- в случае переселения из коммунальной квартиры при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания;

- изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3. Ликвидация освобожденного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда:

- осуществление мероприятий по сносу освобожденных гражданами аварийных жилых домов.

# 5. Финансовое обеспечение Программы

Финансовые средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделяются на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или перечисленных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации домах и (или)                            на строительство таких домов.

Предельная стоимость приобретаемых жилых помещений для переселения граждан за 1 кв.м. устанавливается не более 23 750 руб./кв.м.

Общий объем финансовых средств, необходимых для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года                                     в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, за счет всех источников финансирования составляет (прогнозно) 17 361 250,00 рублей, в том числе:

- средства Фонда – 10 128 856,00 рублей (прогнозно),

- средства областного бюджета – 2 832 576,00 рублей (прогнозно),

- средства бюджета муниципального образования город Балаково – 944 193,00 рублей (прогнозно),

- дополнительные источники финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 3 455 625,00 рублей (прогнозно).

В случае предоставления гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь ранее занимаемых жилых помещений, предусматриваются дополнительные источники финансирования из средств местного бюджета.

Объемы финансирования рассчитаны с учетом требований жилищного законодательства и Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ              «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

# 6. Организация управления реализацией Программы и контроль

# за ходом ее выполнения

Заказчик Программы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, оказывает содействие муниципальному образованию город Балаково по разработке и реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в рамках настоящей Программы.

Организационное управление Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется администрацией муниципального образования город Балаково в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Балаково

# 7. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется строительство (приобретение) жилых помещений для отселения 42 человек из 2 многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Планируемые показатели выполнения Программы изложены                            в приложении № 3 к данной Программе.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково								      О.Г.Мазунина