АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2012 									№ 321

г. Балаково

О проведении месячника по благоустройству на территории муниципального образования город Балаково

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территорий города Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 14 апреля по 31 мая 2012 года месячник по благоустройству территорий города Балаково.

2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству территорий в составе:

Руководитель штаба:

Мазунина О.Г.	- глава администрации муниципального образования город Балаково

Заместитель руководителя штаба:

Балуков А.В.	- первый заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений, экономике и финансам

Секретарь штаба:

Иващенко А.Е.	- начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства

Члены штаба:

Бережной О.В.	- заместитель главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования;

Карномазов О.А.	- заместитель главы администрации, руководитель аппарата;

Бакланова Е.А.	- начальник отдела по вопросам имущественных отношений;

Колганова В.Н.	- начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства;

Пугачев В.Н.			- начальник отдела по делам ГО и ЧС;

Сорокина О.В.	- начальник информационно-аналитического отдела.

3. Утвердить план мероприятий на период месячника по благоустройству территорий города Балаково согласно приложению № 1.

4. Предложить провести 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26 мая 2012года во всех организациях, расположенных на территории города Балаково, независимо от организационно-правовой формы, субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий. Предложить предприятиям и организациям, имеющим транспорт, обеспечить вывоз мусора на городской полигон ТБО.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям всех правовых форм провести работы по очистке от мусора прилегающих территорий в соответствии с Решением Совета депутатов города Балаково № 251 от 18 февраля 2011г. «Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково» и закрепленных территорий, согласно приложению № 2.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города Балаково, провести благоустройство и очистку прилегающих территорий до бордюрного камня проезжей части дороги.

7. Предложить руководству Балаковского муниципального района в период с 14 апреля по 31 мая 2012года разрешить МУП «СпецАТХ» (Саймаков В.Л.) принимать безвозмездно на полигон по приему твердых бытовых отходов бытовой мусор, обрезки деревьев, кустарников, сухую листву, смет с территорий, вывозимый предприятиями, организациями и учреждениями города Балаково.

8. Начальнику информационно-аналитического отдела (Сорокина О.В.) обеспечить опубликование постановления.

9. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех правовых форм информировать управление благоустройства и дорожного хозяйства о ходе проведения работ по тел. 66-13-22, факс 66-13-23.

10 Инженеру отдела благоустройства и дорожного хозяйства управления благоустройства и дорожного хозяйства (Бурмистрова Т.М.) информировать администрацию города Балаково о ходе исполнения постановления еженедельно, по пятницам.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по вопросам имущественных отношений, экономике и финансам (Балуков А.В.).

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково 								О.Г. Мазунина

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

город  Балаково

от 03 апреля 2012г. № 321

Мероприятия по проведению месячника по благоустройству на территории муниципального образования город Балаково на 2012год

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Адрес | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Очистка автодорожных покрытий | тыс. м2 | 768 | улицы города | МКУП «БалАвтоДор» |
| 2. | Мытье ограждений | м2 | 1245 | улицы города | МКУП «БалАвтоДор» |
| 3. | Заделка выбоин на автодорогах | м2 | 1500 | улицы города | МКУП «БалАвтоДор» |
| 4. | Очистка и побелка бордюрного камня | пм | 259741 | улицы города | МКУП «БалАвтоДор» |
|  |  |  | 74937 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 5. | Уборка внутриквартальных территорий от мусора | 1000 м2 | 2215,406 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 6. | Очистка зеленых зон общего пользования | 1000 м2 | 797,7 | парки, скверы, зеленые зоны общего пользования | МКУП «Комбинат благоустройства» |
| 7. | Окопка, побелка деревьев | 100 | 23,4 | магистральные парки, скверы | МКУП «Комбинат благоустройства» |
|  |  |  | 31,37 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 8. | Окопка кустарников | 100 | 47,3 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 9. | Обрезка деревьев | шт. | 163 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 10. | Обрезка кустарников | 100 м | 129,3 | магистральные улицы, парки, скверы | МКУП «Комбинат благоустройства», МКУП «БалАвтоДор» |
|  |  |  | 79,42 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 11. | Ремонт цоколей | м2 | 915 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 12. | Очистка мусороприемных камер | шт. | 990 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 13. | Очистка подвалов и чердаков | шт. | 414 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 14. | Ремонт подвальных и подъездных дверей | шт. | 122 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 15. | Ремонт скамеек | шт. | 216 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 16. | Покраска контейнеров для мусора | шт. | 433 | внутриквартальные территории | организации, обслуживающие жилой фонд |
| 17. | Вырезка сухих ветвей деревьев | шт. | 25 | территории, переданные муниципального образования город Балаково для обслуживания | МКУП «Комбинат благоустройства», МКУП «БалАвтоДор» |
| 18. | Очистка участков под грабли | 100м2 | 177 | территории, переданные муниципального образования город Балаково для обслуживания | МКУП «Комбинат благоустройства», МКУП «БалАвтоДор» |
| 19. | Подготовка почвы под посадку цветников | 100м2 | 25,75 | территории, переданные муниципального образования город Балаково для обслуживания | МКУП «Комбинат благоустройства» |
| 20. | Сбор и вывоз мусора | га | 79,77 | территории, переданные муниципального образования город Балаково для обслуживания | МКУП «Комбинат благоустройства» |
| 21. | Сбор, вынос, погрузка и вывоз мусора | га м3 | 70 870 | кладбище № 2,3 | ООО «Реквием» |
| 22. | Погрузка и вывоз старых надгробий, крестов | м3 | 60 | кладбище № 2,3 | ООО «Реквием» |
| 23. | Завоз грунта | м3 | 200 | кладбище № 2,3 | ООО «Реквием» |
| 24. | Завоз песка | т | 200 | кладбище № 2,3 | ООО «Реквием» |
| 25. | Установка контейнеров | шт | 43 | кладбище № 2,3 | ООО «Реквием» |
| 26. | Ремонт и покраска остановочных павильонов | шт | 65 | улицы города | МКУП «БалАвтоДор» |
| 27. | Мытье и покраска троллейбусных опор | шт | 1500 | улицы города | МУП «Балаковоэлектротранс» |
| 28. | Окраска ТП, КТП, замена дверей ТП, мытье, покраска опор | шт | 30 43 1700 | городские территории | ОАО «Облкоммунэнерго» ООО «Промэнерго» |
| 29. | Мытье светофорных объектов, дорожных знаков, | шт | 28 600 | улицы города | Балаковский филиал ООО «Саратовтранс сигнал» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 03 апреля 2012г. № 321

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, закрепленных за предприятиями города

1. ОАО  «Аргон» (66-14-70; 66-14-51)

- зеленые зоны по Саратовскому шоссе и 2-й объездной (от ул. З0 лет Победы до МСЧ)

- сквер у кинотеатра «Россия»

2. Балаковская АЭС (33-89-77)

- 7-й микрорайон по периметру

- зеленые зоны по ул.Степная (от ул.Телевизионной до 2-й объездной) -сквер 7 м-на по Наб.Леонова

3. ОАО «Балаковорезинотехника» (49-65-40; 62-13-89)

-поле между 5 и 8 микрорайонами

-сквер по ул.30 лет Победы (напротив Сбербанка)

- зеленые зоны по Саратовскому шоссе (от ул.30 лет Победы до ул.Степной)

4. ООО ПКФ «Балаковоспецстрой» (44-20-25; 66-21-04)

-придорожная зеленая зона на с.Ивановка от ул.М.Вокзальная до ж/д моста

5. ОАО «Балаковский судоремонтный завод (46-45-19; 44-13-22; 46-43-65)

-район новой пристани, 10 метров от забора и территория, прилегающая к заводу со стороны проходной

6. ОАО БСРЗ - база (46-45-19)

-ул.Чапаева    (от    ул.Коммунистической    до    ул.Советской)

-ул.Коммунистическая (от ул.Чапаева до ул.Топоринской)

7. ООО «Балаковские минеральные удобрения» (49-42-05;49-44-59;62-22-94)

-парк «Линевские пруды»

-ул.Жилая (ул.Чапаева)

-ул.Свердлова

8. ЗАО «Волжский дизель им.Маминых»    (35-36-69; 46-45-08)

-ул.Рабочая (от ул.Коммунистической до «Сельхозтехники»)

9. ОАО «Волжский дизель им.Маминых» (35-36-69; 35-84-65)

-придорожная зеленая зона ул.Коммунистическая (от ул.Гагарина до ул.Заводская)

10. ЗАО «Волжский литейный завод» (46-45-08; 35-47-44)

- придорожная зеленая зона ул.Коммунистическая (от ул.Ленина до ул.Заовражная)

11. ЗАО «Балаковский вагоностроительный завод» (35-84-65; 62-82-78)

-ул.Б.Вокзальная (от ул.Вокзальной, 8а до ул.Комарова)

12. Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (44-02-98; 44-20-65)

-сквер от ГЭС до пожарной части

13. БРГСиС (район гидросооружений) (49-01-48; 49-03-87; 44-12-03)

-шлюзовой мост

-прибрежная зона до проезжей части вдоль причальной стены со стороны здания управления

-прибрежная зона вдоль причальной стены со стороны стадиона «Труд»

-прибрежная зона со стороны управления «Саратовгесстрой» до пешеходной дорожки сквера по ул.Титова и до Больничного городка

14.	Саратовский филиал «Балаковомежрайгаз» (62-57-62; 62-01-15)

-зеленая зона между домами 28а, 29, 31 по Наб.Леонова

-покраска люков и крышек люков, побелка горловин колодцев

15. МУП «Балаково-Водоканал» (44-45-33;44-45-82)

-ул.Радищева 50,52, 54 (зеленая зона со стороны жилых домов)

-покраска люков и крышек люков, побелка горловин колодцев

-сквер у Больничного пруда со стороны жилых домов №61а, №62 по ул.Ак.Жук

16. БИФ «Атомэнергопроект»

-  ул.Радищева 56,58, 60 (зеленая зона со стороны жилых домов)

17.ОАО «Облкоммунэнерго» (44-12-14)

-ул.Советская (от ул.Ленина до ул.20 лет ВЛКСМ)

-сквер у памятника им.Ленина

18. «Балаковский автомобильный завод»

-придорожные зоны дороги на с.Подсосенки ( от административного здания до Саратовского шоссе)

-газоны по Саратовскому шоссе от 46 м-на до ул.З0 лет Победы

19. Администрация Балаковского муниципального района, Собрание депутатов Балаковского муниципального района (62-49-49)

-  Наб.Леонова (от ул.Строительная до Сарканала со стороны жилого массива)

20. Управление ЖКХ администрации города Балаково(62-22-17)

-  ул.Трнавская (разделительный газон от Пр.Героев до 7 м-на)

21. ОАО «Волгателеком» (8 800 707 66 77; 32-44-44)

-территория перед зданием ОАО «Волгателеком» до проезжей части ул.Комсомольская

-территория перед зданием ОАО «Волгателеком» до проезжей части по проспекту Героев

-территория вдоль здания ОАО «Волгателеком» до проезжей части проезда Энергетиков

22. Комитет образования администрации БМР (44-06-41)

-зеленая зона по ул.Пионерской

г

23. ТО Роспотребнадзора по Саратовской области в Балаковском районе (44-54-45)

-территория вдоль ул.Ак.Жук до проезжей части напротив административного здания

24. филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» (44-41-88)

- сквер в районе больничных прудов со стороны ул.Ак.Жук

25. МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области (33-87-70; 44-44-24; 44-45-02; 44-44-24)

-зеленая зона по ул.Степная (от пр.Героев до ул.Телевизионная)

- ул. Ленина сквер в районе парка им.Ленина

-зеленая зона между домами ул.Коммунистическая, 125,а,б, ул.Харьковская, 30

26.Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Саратовской области

-внутриквартальная территория от выставочного здания Пр.Энергетиков, 2а до объездной дороги 8а мкр.

27. СГАП (44-40-49)

-   ул.Топоринская (от СГАП до ул.Красная Звезда)

28. Современная гуманитарная академия  (44-69-24)

- территория напротив административного здания университета и вокруг больничного пруда (ближнего)

29.БИТТиУ (44-41-93)

- зеленая зона при подъеме на шлюзовой мост (со стороны ж/г)

- территория вокруг здания БИТТиУ до проезжей части

30. Балаковекий политехнический техникум  (44-36-22)

- ул.Гагарина (от ул.Комсомольской до ул.Ф.Социализма)

- территория напротив здания техникума до проезжей части по ул.Ф.Социализма

31. ПАГС им. П.А.Столыпина (44-13-71)

-ул.Советская от границы СОШ №1 до территории, прилегающей к административному зданию

-от границы административного здания до прилегающей территории к зданию Гипрохима

32. Балаковское медицинское училище (44-15-58)

- парк за Обелиском

- ул.Чапаева (от ул.Ф.Социализма до ул.Комсомольской)

33. Профессиональный лицей № 38  (64-13-76; 64-13-22)

- Саратовское шоссе (от ул.Лобачевского до Сарканала)

34. Поволжский колледж технологий и менеджмента (62-02-92)

-зеленая зона по Наб.Леонова (от ул.Вокзальной до перекрестка с ул. Минская (со стороны жилого массива)

35. Профессиональный лицей № 62  (44-04-38)

-зеленая зона по ул.Комсомольской (от ул.Гагарина до ул.Пионерской)

- зеленая зона у церкви

-ул.Ленина (от церкви до площади Ленина)

36. Балаковское профессиональное училище № 63  (44-14-43)

-парковая зона за домом № 2 до ул.Пролетарской

-угол дороги на ГЭС

-ул.Пролетарская (от ул.Ленина до ул.Заовражной)

37. Пожарная часть № 22 ГУ ФПС по Саратовской области (33-76-42)

-зеленая зона пр.Героев (до проезжей части)

-зеленая зона Саратовского шоссе до основной проезжей части

38. Пожарная часть № 21 ГУ ФПС по Саратовской области (35-19-24; 44-00-01; 33-76-42)

-зеленая зона ул.Бр.Захаровых (от ул.20 лет ВЛКСМ до сберкассы)

-зеленая зона ул.20 лет ВЛКСМ (от ул.Бр.Захаровых до ул.Свердлова)

39. Пожарная часть № 15 ГУ ФПС по Саратовской области (33-76-42)

-зеленая парковая зона у пожарной части

40. БФ СГСЭУ (32-18-32)

-зеленая зона по ул.З0  лет Победы (от ул.Степной до пр.Энергетиков)

41. «Северовосточное ПО» филиал ОАО «МРСК Волги»  «СРС» (62-35-07; 62-23-85)

- Безымянный проезд

-зеленая зона на перекрестке Саратовского шоссе и ул.Вокзальной в районе высоковольтной опоры

- городские подстанции

- Саратовское Шоссе 12/1

42. ГУ Военный комиссариат г.Балаково, Балаковского и Духовницкого районов (44-04-42)

-ул.Коммунистическая (от поликлиники № 1 до ул.Гагарина)

-прилегающая территория по периметру ограждения  призывного пункта по Наб.Леонова

43. ООО «ЦРКП» (46-03-88)

-зеленая зона по ул.Ленина (от Ф.Социализма до к/т «Октябрь» (обе стороны)

44. ООО «Лифтремонт» (46-44-02)

-зеленая зона ул.Коммунистической (от ул.Урицкого до маг. «Приморский»)

45. МУП «Балаковоэлектротранс» (66-14-07)

-зеленая зона от административного здания до остановки «По требованию»

-покраска опор в серый цвет по ул.М.Вокзальная (от Наб.Леонова до 1-го микрорайона)

-покраска нижней части всех опор в красно-белый цвет

46. ЗАО «Саратовгесстрой» (44-56-30)

-зеленая зона по периметру административного здания до проезжей части ул.Титова

-зеленая зона под шлюзовым мостом до гаражного кооператива

47. ЗАО «Балаковохлеб»  (62-12-50; 62-10-97)

-зеленая зона перед предприятием до проезжей части ул.Саратовское шоссе

48. ЗАО «Молоко Поволжья»  (63-11-72; 63-10-82)

-зеленая зона перед предприятием до проезжей части по ул.Саратовское шоссе

49. АК 1180 (68-24-42; 62-48-27)

-зеленая    зона    по    периметру    административного    здания    до    проезжей    части
по ул.Саратовское шоссе и ул.Вокзалъная

50. ОАО «Станция Балаково» (49-25-73;49-25-00)

-ж/дорожные откосы

51. Автостоянки, заправочные станции, предприятия потребительского рынка

-на прилегающей территории в границах до проезжей части, согласно решению Совета депутатов муниципального образования г. Балаково от 18.02.2011г. № 251 «Об утверждении «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково».

52. ООО «Балаково-Сервис-Лада»  (62022-15; 63-11-26; 68-49-52)

-зеленая зона перед предприятием Саратовское шоссе, 26 до проезжей части .Саратовского шоссе

53. ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»  (62-10-35)

-зеленая    зона    по    ул.Саратовское    шоссе    вдоль    домов    №№    13, 17, 19, 21, 23, 25 от пешеходной дорожки до охранной зоны тепломагистрали ТЭЦ-4 по периметру 10 м вокруг территории предприятия, с центральной части до проезжей части дороги

-бульвар по ул.З0 лет Победы со стороны 5 м-на от ул.Трнавская до дома № 4а
по ул.З0 лет Победы

54. ОАО «Железнодорожный вокзал»  (49-25-50; 62-46-23; 49-25-53)

-  перрон и территории к нему прилегающие

-по периметру здания со стоны центрального входа до проезжей части по ул.Б.Вокзальная

55. Администрация города Балаково, Совет депутатов муниципального образования город Балаково  (62-22-40)

- бульвар по ул. Проспект Героев

56. ПК «Европейская мебельная компания» филиал ОАО «МК «Шатура» (66-51-11)

- придорожные зоны по Саратовскому шоссе (от Сар.канала до Проспекта Героев)

57. филиал ОАО «Волжская ТГК» «Балаковская ТЭЦ» (62-46-50)

-зеленая зона по Саратовскому шоссе (от моста путепровода до 46 м-на)

58.Организации, обслуживающие жилой фонд

-выполнение мероприятий согласно приложению №1

59.Территориальное управление по теплоснабжению в г.Балаково Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» (44-81-38)

-придорожная зелена зона по ул.Академика Жук от ул.Ленина до ул.Чапаева

-прилегающие территории к тепловым камерам

-покраска люков и крышек люков

60. Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора (37-46-87)

-зеленая зона от 2-ой объездной 8а мкр. до оросительного канала

61 Центр занятости

-зеленая зона от 2-ой объездной 8а мкр. до оросительного канала

62.Пенсионный фонд

- сквер у пенсионного фонда

63.Горпроект (44-93-81)

-зелена зона в районе домов №52, №56, №58 по ул.Ленина

64.Управление социальной защиты населения Балаковского района (44-54-52; 44-00-79)

-придорожная зелена зона по ул.Ак.Жук от ул.Ленина до Больничных прудов

65. Балаковский ПАК (44-10-67; 46-80-42)

-придорожная зеленая зона по ул.Коммунистическая от ул.Гагарина до ул.Ленина

66. Балаковский филиал Торгово-промышленной палаты Саратовской области (35-05-22)

-зелена зона от здания Торгово-промышленной палаты до проезжих частей ул.20лет ВЛКСМ и Братьев Захаровых вдоль дома №16

67. Балаковский отдел УПР Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и контроля по Саратовской области  (44-51-58)

-придорожная зелена зона по ул.Вольская от ул.Факел Социализма до ул.Комсомольская

68. Отдел государственной статистики в г.Балаково, ФСГС (44-02-15)

-придорожная и разделительная зелена зона по ул.Братьев Захаровых от ул.Ленина до ул.20 лет ВЛКСМ со стороны частного сектора