| Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Балаково от 02 мая 2012г. № 405 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории», к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012г.г.» г. Балаково 2012 год Содержание Паспорт подпрограммы - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами. - Основные цели и задачи Подпрограммы. - Срок реализации Подпрограммы. - Система мероприятий. - Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы. - Организация управления реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её выполнения. - Оценка эффективности реализации Подпрограммы ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории», к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012г.г.» |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории», к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012г.г.» (далее — Подпрограмма). |
| Основание для разработки Подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012гг», Положение о конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории». |
| Заказчик - | Администрация муниципального образования город Балаково, Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Балаково. |
| Разработчик- Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства». |
| Цели Подпрограммы - | Использование средств денежных сертификатов в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах: - по адресу г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125 - средств денежного сертификата в размере 300 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 1 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта внутридомовых систем горячего водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125 - по адресу г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 - средств денежного сертификата в размере 200 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 2 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 и на благоустройство придомовой территории - по адресу г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 - средств денежного сертификата в размере 100 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 3 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 и на благоустройство придомовой территории |
| Задачи - Подпрограммы | создание правовых и организационных основ для направления средств призового фонда в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| Сроки и этапы - реализации Подпрограммы | 2012 год. |
| Исполнитель - мероприятий Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства». |
| Объемы и источники -финансирования Подпрограммы | Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 652 257,00 рублей, из них: 1. 600 000,00 рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково: - 300 000,00 рублей (средства по денежному сертификату за 1 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории») согласно Положению о конкурсе; - 200 000,00 рублей (средства по денежному сертификату за 2 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории») согласно Положению о конкурсе; - 100 000,00 рублей (средства по денежному сертификату за 3 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории») согласно Положению о конкурсе; 2. 52 257,00 рублей за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах: - 37 257,00 рублей за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125 - 10 000,00 рублей за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 - 5 000,00 рублей за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 |
| Ожидаемые конечные - результаты реализации Подпрограммы | повышение уровня благоустройства многоквартирных домов по адресам: - г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125 - г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 |
| Система - организации контроля за исполнением Подпрограммы | мониторинг реализации Подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования город Балаково, муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения подпрограммными методами

Анализ показывает, что практически весь жилищный фонд, переданный гражданам в собственность путем приватизации за последние десять лет, находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

В соответствии с принятым в 2004 году Жилищным кодексом Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирных домов, в том числе по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. В течение длительного времени мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов проводились в недостаточных объемах. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, кроме предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, необходимо также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

Консолидация средств бюджета муниципального образования город Балаково, средств собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренная в настоящей Подпрограмме, окажет позитивное влияние на состояние многоквартирных домов по адресам:

- г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125

- г. Балаково, ул. Волжская, д. 47

- г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4

2.Основные цели и задачи Подпрограммы.

Целями Подпрограммы являются:

1. обеспечение направления использования средств денежных сертификатов в соответствии решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах:

-по адресу г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125 - средств денежного сертификата в размере 300 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 1 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта внутридомовых систем горячего водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125

- по адресу г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 - средств денежного сертификата в размере 200 000,00 рублей (призового фонда), полученного                   за 2 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках  многоквартирного дома по адресу                  г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 и на благоустройство придомовой территории

- по адресу г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 - средств денежного сертификата в размере 100 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 3 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4  и на благоустройство придомовой территории

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания  граждан.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. создание правовых и организационных основ для направления средств призового фонда в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного                    249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по адресам:

- г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125;

- г. Балаково, ул. Волжская, д. 47;

- г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4.

2. консолидация бюджетных и внебюджетных ресурсов на финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

3. Срок реализации Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы рассчитана на период с момента принятия по 31 декабря 2012 года.

4.Система мероприятий.

1. Многоквартирный дом по адресу г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125

Собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу                         г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125 на общем собрании принято решение об использовании денежного сертификата в размере 300 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 1 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта по следующим видам работ (приложение № 1                              к Подпрограмме «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012гг»):

  - ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, сметная стоимость капитального ремонта —  191 986,00 рублей;

  - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения,

сметная стоимость капитального ремонта — 145 271,00 рублей.

Общая сметная стоимость капитального ремонта указанных видов работ составляет 337 257,00 рублей, в том числе сумма долевого финансирования капитального ремонта за счет средств собственников помещений                                    в многоквартирном доме составляет 37 257,00 рублей.

2. Многоквартирный дом по адресу г. Балаково, ул. Волжская, д. 47

Собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу                           г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 на общем собрании принято решение                           об использовании денежного сертификата в размере 200 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 2 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории»                              на проведение капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома и на благоустройство придомовой территории (приложение № 1 к Подпрограмме «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного                    249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012гг»):

1. замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома,

сметная стоимость капитального ремонта —  200 000,00 рублей;

2.  благоустройство придомовой территории,

сметная стоимость работ — 10 000,00 рублей.

Общая сметная стоимость капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома  составляет 210 000,00 рублей, в том числе сумма долевого финансирования капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме составляет                       10 000,00 рублей.

3. Многоквартирный дом по адресу г. Балаково, ул. Набережная                            50 лет ВЛКСМ, д. 4

Собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу                            г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4   на общем собрании принято решение об использовании денежного сертификата в размере 100 000,00 рублей (призового фонда), полученного за 3 место в конкурсе, посвященном 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории»                             на проведение капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома и на благоустройство придомовой территории (приложение № 1 к Подпрограмме «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного                      249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012гг»):

1. замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома,

сметная стоимость капитального ремонта —  100 000,00 рублей;

2.  благоустройство придомовой территории,

сметная стоимость работ — 5 000,00 рублей.

Общая сметная стоимость капитального ремонта по замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома  составляет 105 000,00 рублей, в том числе сумма долевого финансирования капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме составляет                       5 000,00 рублей.

# 5. Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы.

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 652 257,00 рублей,  из них:

1. 600 000,00 рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково:

- 300 000,00 рублей (средства по денежному сертификату за 1 место                   в конкурсе, посвященному 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории») согласно Положению                              о конкурсе;

- 200 000,00 рублей (средства по денежному сертификату за 2 место                   в конкурсе, посвященному 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории») согласно Положению                           о конкурсе;

- 100 000,00 рублей (средства по денежному сертификату за 3 место                      в конкурсе, посвященному 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории») согласно Положению                              о конкурсе;

2. 52 257,00 рублей за счет средств собственников помещений                               в многоквартирном доме:

- 37 257,00 рублей за счет средств собственников помещений                                        в многоквартирном доме по адресу г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125

- 10 000,00 рублей за счет средств собственников помещений                                       в многоквартирном доме по адресу г. Балаково, ул. Волжская, д. 47

- 5 000,00 рублей за счет средств собственников помещений                                           в многоквартирном доме по адресу г. Балаково, ул. Набережная                                50 лет ВЛКСМ, д. 4

6. Организация управления реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её выполнения.

Текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы, целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется администрацией  муниципального образования город Балаково, муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.

В ходе реализации Подпрограммы планируется провести капитальный ремонт многоквартирных домов по адресам:

- г. Балаково, ул. Чапаева, д. 125

- г. Балаково, ул. Волжская, д. 47

- г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4

Общая площадь помещений в многоквартирных домах составляет  12653,67 кв.м., численность проживающих — 600 чел.

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                  А.В.Балуков