Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 02 мая 2012г. № 415

Муниципальная целевая программа

«Проведение ремонта магистральных  автомобильных дорог общего пользования  и внутриквартальных автодорог муниципального образования город Балаково в 2012г.»

Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Проведение ремонта магистральных автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных автодорог муниципального образования город Балаково в 2012г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 8 ноября 2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 10.12.1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) |
| Заказчик Программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково |
| Разработчик Программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково |
| Цели и задачи программы | - цель Программы: 1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов; 2. Уменьшение дорожнотранспортных происшествий . - задача Программы: 1. улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Балаково. 2. Содействие повышению безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2012 год |
| Исполнители основных мероприятий | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково; организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий целевой программы |
| Объем финансирования и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет : 52157,5 тыс. руб., В том числе субсидии областного бюджета: - 31049 тыс. руб. на ремонт магистральных автомобильных дорог общего пользования - 21023,2 тыс. руб. на ремонт внутриквартальных автодорог бюджет муниципального образования город Балаково - 85,3 тыс. руб. |
| Ожидаемый конечный результат | Улучшение технического состояния магистральных автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных автодорог муниципального образования город Балаково, создание условий для безопасного передвижения людей и автотранспорта. Уменьшение затрат на ремонт подвижного состава в автотранспортных и электротранспортных предприятиях. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляет администрация муниципального образования город Балаково |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

  - Анализ существующего положения автомобильных дорог                                 на территории муниципального образования город Балаково

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения автомобильных дорог города, по результатам исследования во 2 разделе будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги                          и расположенные на них или под ними конструктивные элементы                   (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Протяженность городской улично-дорожной сети 150,9 км (в том числе с твердым покрытием 128,5 км., грунтовых дорог 13,7 км., с покрытием щебнем -8,7 км.). мостовых сооружений -5 (3 моста, 2 путепровода).

Быстрый рост численности автопарка за последние годы (более 64тысяч. единиц.), и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Кроме того, на состояние дорог оказывает влияние ряд других факторов:

-низкая дисциплина, как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе, не имеющих соответствующей материальной                      и технической базы для исправного содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта;

-несоответствие категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;

- увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для снижения риска транспортных происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным,                          а последствия происшествий - менее тяжкими. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать  требованиям ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

Ремонт автомобильных дорог- это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышение сцепных качеств дорожной одежды (своевременного проведения текущего                                и капитального ремонта дорог).

Одним из важнейших экономических условий правильной организации эксплуатации городских дорог  является создание рациональной системы планирования ассигнований на дорожные работы.

Ежегодно требуется проведение планового ремонта на 20% площади дорожных покрытий, то есть не менее 300000 кв.м.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки и реализации целевых программ разрабатываемых органами местного самоуправления при наиболее полном учете интересов граждан.

  - Обоснование целесообразности разработки муниципальной целевой программы

- Настоящая комплексная муниципальная целевая программа «Проведение ремонта магистральных  автомобильных дорог общего пользования  и внутриквартальных автодорог муниципального образования город Балаково в 2012г.» (далее - Программа) разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий, сохранность и улучшение автомобильных дорог.

Наличие роста автотранспорта в городе, легкового и грузового (более 64 тыс.ед.), создает увеличенную нагрузку на дорожное полотно, возрастающую ежегодно.

К решению проблем улучшения качества автомобильных дорог необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы реконструкции в муниципальном образовании город Балаково невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Проблема качества автомобильных дорог является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения путем улучшения качества дорожного полотна.

2. Цели и задачи программы по ремонту автомобильных дорог на территории муниципального образования город Балаково

2.1. Цель программы:

1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов;

2. Уменьшение дорожнотранспортных происшествий.

2.2. Задачи программы:

1. улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Балаково;

2. Содействие повышению безопасности дорожного движения.

3. Сроки и этапы ее реализации.

Сроки и этапы реализации программы 2012г.

4. Программные мероприятия.

Ремонт магистральных автомобильных дорог общего пользования   муниципального образования город Балаково (приложение № 1).

Ремонт внутриквартальных автодорог муниципального образования город Балаково (приложение № 2).

Система программных мероприятий отражена в приложение № 3 программы.

5. Ресурсное обеспечение программы на 2012г.

Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования мероприятий программы составляет: 52157,5 тыс. руб.,

В том числе субсидии областного бюджета:

- 31049 тыс. руб. на ремонт магистральных автомобильных дорог общего пользования;

- 21023,2 тыс. руб. на ремонт внутриквартальных автодорог бюджет муниципального образования город Балаково - 85,3 тыс. руб.

6. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.

Исполнители основных мероприятий Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление экономики и управление финансов администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении мероприятий программы по форме в соответствии с Постановлением администрации города Балаково от 03.04.2012г. № 320 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково» (приложение № 4)

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться                          в процессе экспертных проверок с участием представителей муниципального заказчика, управления экономики, управления финансов администрации муниципального образования город Балаково.

Муниципальные заказчики подготавливают до 20 января и предоставляют в Управление экономики, управление финансов администрации муниципального образования город Балаково информацию               о ходе реализации программы за прошедший год.

В информации должны содержаться:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации  программы показателям, установленным при утверждении программы;

- данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации программы

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы приводится в приложении № 5.