Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 02 июля 2012г. № 634

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования город Балаково  на 2010- 2012 годы»

г. Балаково 2010г.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

  - Анализ существующего положения автомобильных дорог на территории муниципального образования город Балаково.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения автомобильных дорог города, по результатам исследования во 2 разделе будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Автомобильные дороги –это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги  и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Протяженность городской улично-дорожной сети 150,9 км  (в том числе с твердым покрытием 128,5 км., грунтовых дорог  13,7 км., с покрытием щебнем -8,7 км.). мостовых сооружений -5 (3 моста, 2 путепровода).

Быстрый рост численности автопарка за последние годы (более 64тысяч.единиц.),  и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Кроме того, на состояние дорог оказывает влияние ряд других факторов:

-низкая дисциплина, как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе, не имеющих соответствующей материальной и технической базы для исправного содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта;

-несоответствие категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;

- увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

Ремонт автомобильных дорог- это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышение сцепных качеств дорожной одежды (своевременного проведения текущего и капитального ремонта дорог).

Одним из важнейших экономических условий правильной организации эксплуатации городских дорог  является создание рациональной системы планирования ассигнований на дорожные работы.

Ежегодно требуется проведение планового ремонта на 20% площади дорожных покрытий, то есть не менее 300000 кв.м.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки и реализации целевых программ разрабатываемых органами местного самоуправления при наиболее полном учете интересов граждан.

  - Обоснование целесообразности разработки муниципальной целевой программы

- Настоящая комплексная муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012 годы» (далее - Программа) разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий, сохранность и улучшение автомобильных дорог.

Из представленных данных видно, что, несмотря на ежегодные финансовые вложения, объемы выделенных ассигнований не соответствует потребности.

К решению проблем улучшения качества автомобильных дорог необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы реконструкции в муниципальном образовании город Балаково невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных объектов дорожных сетей.

Проблема качества автомобильных дорог является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения путем улучшения качества дорожного полотна.

2. Цели и задачи программы по ремонту автомобильных дорог на территории муниципального образования город Балаково.

2.1. Цель программы

Повышение комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

2.2. Задачи программы:

Приведение автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность автомобильных дорог

3. Сроки и этапы ее реализации.

Сроки и этапы реализации программы

- этап- 2010г.

- этап-2011г.

- этап -2012г.

4. Программные мероприятия.

Ремонт автодорог 2010-2012г. дорог приведен в таблице                                   4.1. (приложение № 1 к программе)

Система программных мероприятий приведена в таблице                               4.2. (приложение № 2 к программе)

5. Ресурсное обеспечение программы на 2010г. – 2012г.

Ресурсное обеспечение программы на 2010-2012 годы из бюджета муниципального образования город Балаково и бюджета БМР. составляет : 118218,7 тыс. руб.,

2010г.-35514,7 тыс. руб., в т.ч. 9000 тыс. руб. за счет межбюджетного трансферта из бюджета БМР

2011г.-50994,9 тыс.руб.( в т.ч. 12073,7 тыс. руб. за счет межбюджетного трансферта из бюджета БМР;  539,9 в виде субсидий МКУП «Балавтодор»)

2012г. -31709,1 тыс. руб. (3500 тыс. руб. в виде субсидий МКУП «Балавтодор» на проведение ямочного ремонта автодорог; 59,1 в виде субсидий МКУП «Балавтодор» на оплату  работ по ямочному ремонту, выполненных в 2011г.)

6. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.

Исполнители основных мероприятий  Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и комитет  финансов администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении мероприятий программы по форме в соответствии с Постановлением администрации города Балаково от 03.04.2012г. № 320 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково».  (таблица 6.1.-приложение № 3 к программе)

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием представителей муниципального заказчика, управления экономики, комитета финансов администрации муниципального образования город Балаково.

Муниципальные заказчики подготавливают  до 20 января и предоставляют в управление  экономики, комитет финансов администрации муниципального образования город Балаково информацию о ходе реализации программы за прошедший год.

В информации должны содержаться:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  программы показателям, установленным при утверждении программы;

данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

7. Оценка эффективности реализации программы

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы приводится в таблице 7.1., приложение № 4 к Программе