АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2012                                                          № 729

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации города Балаково от 08 сентября 2010г. № 827 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переход на селективный сбор бытовых отходов                              на территории муниципального образования город Балаково                             на 2010-2014г.» (с изменениями от 17.09.2010г. № 857, от 21.02.2011г.                  № 134 от 23.08.2011г. № 824)

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления               в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Внести следующие изменения и дополнения                                      в муниципальную целевую Программу «Переход на селективный сбор бытовых отходов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014г.» утвержденную постановлением администрации города Балаково от 08 сентября 2010г. № 827:

Приложение «Муниципальная целевая программа «Переход                     на селективный сбор бытовых отходов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014г.» к постановлению администрации от 08 сентября 2010г. № 827 изложить в новой редакции                   в соответствии с приложением к настоящему постановлению

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление              в официальном печатном издании.

3. Контроль за исполнением постановления возложить                            на заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования                 в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково								         А.В.Балуков

Приложение

к постановлению администрации  муниципального образования

город Балаково

от 01 августа 2012г. № 729

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переход на селективный сбор бытовых отходов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014г.»

Муниципальная целевая Программа «Переход на селективный сбор бытовых отходов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014г»

| Паспорт программы |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Муниципальная целевая Программа «Переход на селективный сбор бытовых отходов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014г.» |
| Основания разработки Программы: | 1) Жилищный кодекс РФ; 2) Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) Устав муниципального образования город Балаково; 4) Положение о благоустройстве и санитарном содержании территории муниципального образования город Балаково, утвержденное Решеним Совета муниципального образования город Балаково от 29.09.2006г. № 65 |
| Муниципальный заказчик: | Администрация муниципального образования город Балаково |
| Основные разработчики Программы: | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково |
| Цели и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели: | Цель: Обеспечение чистоты, порядка, санитарного содержание подъездов и площадок мусороприемных камер в многоквартирных домах и контейнерных площадках в частном секторе города Балаково. Уменьшение объемов захоронения бытовых отходов, проведение мониторинга процессов образования бытовых отходов, создание действенной, экономически эффективной для муниципального бюджета системы управления отходами Задачи: Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение образования бытовых отходов, обеспечение экологически безопасного хранения, увеличение срока службы существующих мест захоронения бытовых отходов, поэтапное исключение мусоропроводов, оптимизация организационной и технической систем сбора, ликвидация экологической опасности для населения |
| Сроки и этапы реализации программы: | 2010-2014годы. |
| Исполнители основных мероприятий: | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково; МКУСПП «Комбинат благоустройства», МКУП «Балавтодор». Организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной целевой программы |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Балаково на 2010-2014годы – Всего прогнозно: 11410,6тыс. руб. Потребность в финансовых средствах: на 2010г. – 4550 тыс. руб.; 2011г. -1740,6 тыс. руб.; 2012г. прогнозно -3345,8 тыс. руб.; 2013г. прогнозно-1310,1 тыс. руб.; 2014г. прогнозно -464,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Совершенствование системы сбора и вывоза мусора, улучшение внешнего облика города, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково. |
| Система организации контроля за исполнением Программы: | Контроль осуществляется Администрацией муниципального образования город Балаково в соответствии с Постановлением администрации города Балаково от 03.04.2012г. № 320 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково» |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

  - Анализ существующего положения вывоза мусора                                с территории города

Вывоз твердых бытовых отходов в срок – одна из самых важных задач, которую решают органы местного самоуправления. Скопление бытовых отходов в крупных количествах – это не только непривлекательный,                        не эстетичный вид возле жилых домов или предприятий, но и источник различных эпидемиологических заболеваний. Большие свалки бытовых отходов, которые вовремя не утилизированы, мешают нормальному функционированию транспортной системы, а также служат поводом снижения работоспособности граждан.

Твердые бытовые отходы содержат большое количество соединений различных химических элементов, которые способствуют загрязнению поверхности грунта, а в результате проникновения в его верхние                              слои – загрязнению грунтовых вод. Загрязненная вода попадает в реки, озера, колодези и делает эти источники непригодными не только для питья                   и приготовления пищи, но и для использования в технических целях. Вывоз мусора ТБО должен осуществятся коммунальными предприятиями, но из-за финансовой ситуации, сложившейся на данный момент, количество                      работ ограничено, да и существующая специальная техника указанных служб не позволяет выполнять работы по вывозу и утилизации мусора быстро                      и качественно.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в области уборки территории города от бытовых отходов, по результатам исследования                       во 2-м разделе будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

В городе Балаково за последние несколько лет сложилась неблагоприятная обстановка со сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Мусор вывозится на территории города нерегулярно, образовываются несанкционированные свалки, возникает скопление мусора вокруг контейнерных площадок и мусорокамер. Это приводит не только                                к загрязнению окружающей среды, но и к ухудшению санитарной обстановки на территории города и создает реальную угрозу здоровью населения. Несвоевременная и нерегулярная уборка мусора, кроме всего прочего, способствует размножению крыс, которые являются потенциальными разносчиками многих опасных инфекций, а также портят городские коммуникации – перегрызают провода. Крысы заселяют подвалы жилых домов и могут проникнуть и в городские квартиры, особенно – в зимнее время, когда они испытывают голод и могут совершить рейды в поисках корма. Мусор разносится ветром по территории дворов, распространяются зловония, создается угроза возгорания мусора.

Данная ситуация сложилась по ряду причин, одной из основных является устаревший автопарк специализированной техники, задействованной в сборе и вывозе твердых бытовых отходов. Вследствие износа, техника часто выходит из строя и нарушается периодичность и график вывоза ТБО, происходит сокращение автопарка; отсутствует сортировка бытовых отходов; техническое состояние мусоросборных камер, контейнерных площадок не всегда соответствует требованиям действующих СанПиНов. Наряду с этим количество отходов от населения и организаций возрастает. Норматив образования отходов 2 кб.м. на одного человека, установленный в 1997 году, не соответствует фактическому количеству  образовываемых отходов. Также увеличилось сеть торговых предприятий и предприятий общественного питания. Однако нормативов накопления отходов для юридических лиц на территории муниципального образования город Балаково не существует. Каждое предприятие заключает договор на  вывоз мусора в том количестве в котором считает нужным, что зачастую не является действительным. Для сравнения в 1997 году на полигон ТБО было вывезено 295,5 тыс. кб.м. мусора в 2009 году433,4 тыс. кб.м. В масштабах города  установление норматива количества ТБО на перспективу необходимо для планирования работ по их сбору и удалению, определению потребности в машинах и оборудовании, расчета сооружений и выбора рациональных технологических процессов обезвреживания, переработки и утилизации,                    а также для их прогнозирования.

1.2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной целевой программы

Из вышесказанного становится ясно, что подход к вывозу мусора необходимо пересмотреть и изменить кардинально систему вывоза мусора.

Настоящая комплексная муниципальная целевая Программа «Переход на селективный сбор бытовых отходов с территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014г» (далее - Программа) разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения.

При переходе на селективный сбор бытовых отходов будет решены многие из существующих проблем:

-снизится потребность в технике для вывоза мусора за счет большего уплотнения мусора. На данный момент коэффициент уплотнение в мусоросборной технике составляет 2,4, в мусоровозах нового поколение он составляет 9. На сегодняшний день на вывозе мусора в городе задействовано 27 ед. техники, мусоровозов нового поколения потребуется в два раза меньше, сократятся затраты на ГСМ, за счет чего снизится стоимость вывоза мусора;

- система промывания мусоропроводов в многоэтажных домах давно вышла из строя, что ведет к гниению не удаленных остатков мусора,                          к неприятному запаху, размножению грызунов. Отказ от мусоропроводов, и их замена на передвижные контейнеры, упростит уборку остатков мусора.                В целях раздельного сбора мусора контейнера предполагается промаркировать по видам отходов: бумага, стекло, пищевые отходы, пластик. Раздельный сбор и вывоз ТБО в места приема, переработки и захоронения будет осуществляться специализированной техникой, промаркированной по видам отходов (мусоровозами задней загрузки) на этапе реализации программы по ее приобретению в необходимом количестве.

- в частном секторе города в районе почти каждого контейнера образуются несанкционированные свалки. При изменении технологического процесса вывоза мусора планируется заменить контейнеры 0,7 кб.м. на контейнеры 10 кб.м., что даст возможность жителям частного сектора складировать в контейнеры не только пищевые отходы, но и старую мебель, траву и т.д., что решит вопрос несанкционированными свалками. Для вывоза этих контейнеров будет приобретена специализированная техника.

2. Цели и задачи программы благоустройства.

Сроки и этапы ее реализации.

2.1. Цель программы:

Обеспечение чистоты, порядка, санитарного содержания подъездов                 и площадок мусороприемных камер в многоквартирных домах                                 и контейнерных площадках в частном секторе города Балаково. Уменьшение объемов захоронения бытовых отходов, проведение мониторинга процессов образования бытовых отходов, создание действенной, экономически эффективной для муниципального бюджета системы управления отходами.

2.2. Задачи программы:

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение образования бытовых отходов, обеспечение экологически безопасного хранения, увеличение срока службы существующих мест захоронения бытовых отходов, поэтапное исключение мусоропроводов, оптимизация организационной и технической  систем сбора, ликвидация экологической опасности для населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

2010-2014 годы.

4. Программные мероприятия

Система программных мероприятий (приложение № 1).

Закупка техники, контейнеров, устройство контейнерных площадок (приложение № 2)

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального образования город Балаково составит:

Всего прогнозно: 11410,6 тыс. руб.

Потребность в финансовых средствах:

на 2010г. – 4550 тыс. руб. (из них в виде субсидий МКУСПП «Комбинат благоустройства» на закупку техники и закупку контейнеров 4550 тыс. руб.);

2011г. -1740,6 тыс. руб. (из них в виде субсидий МКУСПП «Комбинат благоустройства» на устройство контейнерных площадок 550 тыс.руб., МКУП «Балавтодор»- 440,6 тыс. руб на оплату лизинговых платежей                      за спецавтомобиль МСК -12П, на закупку 10 контейнеров вместимостью 10кб.м.-750 тыс.руб.);

2012г. прогнозно -3345,8 тыс. руб. (из них 2495,8 тыс. руб. в виде субсидий МКУП «Балавтодор» на оплату лизинговых платежей                                 за спецавтомобиль МСК -12Пи контейнеры);

2013г. прогнозно- 1310,1 тыс. руб. (из них 1310,1 тыс. руб. в виде субсидий МКУП «Балавтодор» на оплату лизинговых платежей                                 за спецавтомобиль МСК -12П);

2014г. прогнозно- 464,1 тыс. руб. (из них 464,1 тыс. руб. в виде субсидий МКУП «Балавтодор» на оплату лизинговых платежей за спецавтомобиль МСК -12П).

6. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.

Исполнители основных мероприятий Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление экономики и комитет финансов администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении мероприятий программы по форме         в соответствии с постановлением администрации города Балаково                           от 03.04.2012г. № 320 «Об утверждении положения о порядке разработки                и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково» (приложение).

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться                       в процессе экспертных проверок с участием представителей муниципального заказчика, управления экономики, комитета финансов администрации муниципального образования город Балаково.

Муниципальные заказчики подготавливают до 20 января                                   и предоставляют в Управление экономики, комитет финансов администрации муниципального образования город Балаково информацию о ходе реализации программы за прошедший год.

В информации должны содержаться:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам                                   на реализацию программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  программы показателям, установленным при утверждении программы;

данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации программы

Система показателей и индикаторов эффективности и реализации программы (приложение № 4)