АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2012                                                                      № 117

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации города Балаково от 26 июля 2011г. № 701

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Балаково от 26 июля 2011г. № 701 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, по адресам: г. Балаково, ул. Минская, д. 17;                  г. Балаково, ул. Минская, д. 73; г. Балаково, ул. Шевченко, д. 2; г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 21; г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 23;                   г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 28; в 2011-2013гг.» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление               в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования город Балаково                         по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования Бережного О.В.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково								    О.Г.Мазунина

| Приложение к постановлению администрации город Балаково от 13 февраля 2012г. № 117 МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, в 2011-2013гг.» г. Балаково 2011 год Содержание Паспорт Программы - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. - Основные цели и задачи Программы. - Сроки и этапы реализации Программы. - Система программных мероприятий. - Ресурсное обеспечение мероприятий Программы. - Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения. - Оценка эффективности реализации Программы ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, в 2011-2013гг.» |  |
| --- | --- |
| Наименование - Программы | МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково в 2011- 2013гг.» по адресам: г. Балаково, ул. Минская, д. 17; г. Балаково, ул. Минская, д. 73; г. Балаково, ул. Шевченко, д. 2; г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 21; г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 23; г. Балаково, ул. Н.50 лет ВЛКСМ, д. 28 (далее - Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик - | Администрация муниципального образования город Балаково |
| Разработчик -Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства». |
| Цели Программы - | Восстановление эксплуатационной надежности и долговечности зданий за счет увеличения жесткости несущей системы зданий, предотвращения дальнейших деформаций и восстановление качественных характеристик поврежденных несущих и ограждающих конструкций. |
| Задачи -Программы | Проведение работ, связанных с восстановлением несущей способности конструктивных элементов домов. Предотвращение разрушений строительных конструкций и инженерных коммуникаций многоквартирных домов Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшения физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда. Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства. |
| Сроки и этапы - реализации Программы | 2011 — 2013 гг. 1 этап — 2011г. 2 этап — 2012г. 3 этап — 2013г. |
| Исполнитель - мероприятий Программы | Администрация муниципального образования город Балаково, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства». |
| Объемы и источники -финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы составляет 17 380 060,10 рублей (прогнозно), из них: 2011 год — 2 167 898,58 рублей - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково; 2012 год —7 267 316,26 рублей (прогнозно) - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково 2013 год —7 944 845,26 рублей (прогнозно) - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково |
| Ожидаемые конечные - результаты реализации Программы | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов; Повышение комфортности проживания в жилищном фонде. |
| Система - организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации программы осуществляется администрацией муниципальным образованием город Балаково, муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Анализ показывает, что практически весь жилищный фонд, переданный гражданам в собственность путем приватизации за последние десять лет, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, т.к. жилищно-строительные кооперативы, построенные до 1993 года, предприятия и организации различных форм собственности, в ведении которых находился жилищный фонд, были не в состоянии обеспечить надлежащее содержание многоквартирных домов.

В результате обследования жилищного фонда были выявлены многоквартирные дома с неудовлетворительным состоянием несущих конструкций. После проведения визуальных обследований было выявлено, что кирпичные стены и стены подвала находятся в неудовлетворительном состоянии, обнаружены многочисленные трещины в несущих конструкциях (на фасадах, цоколях, несущих стенах, лестничных маршах) многоквартирных домов. Вследствие чего, возникла необходимость проведения исследования грунтов для определения состава, типа грунтов, причин деформации многоквартирных домов.

Не проведение работ, связанных с восстановлением несущей способности конструктивных элементов домов, может привести к разрушению не только строительных конструкций, но и к разрушению инженерных коммуникаций многоквартирных домов: к разрыву газовых труб, трубопровода теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; вследствие чего могут пострадать не только указанные многоквартирные дома, но и близ расположенные многоквартирные дома, объекты социальной сферы.

Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, по адресам

г. Балаково, ул. Минская, д. 17;

г. Балаково, ул. Минская, д. 73;

г. Балаково, ул. Шевченко, д. 2;

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 21;

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 23;

г. Балаково, ул. Н.50 лет ВЛКСМ, д. 28

проводится:

- по результатам геологического исследования грунтов оснований фундаментов домов

- по разработанной проектно-сметной документации по восстановлению несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов.

1.1. Многоквартирные дома ул. Минская, д. 17; ул. Минская, д. 73; ул. Шевченко, д. 2.

| № п/п | адрес | Год постройки | Кол-во этажей, шт. | Кол-во подъездов, шт. | Кол-во квартир, шт. | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Минская, д. 17 | 1965, кирпичный | 5 | 3 | 60 | 118 |
| 2 | ул. Минская, д. 73 | 1967, кирпичный | 5 | 4 | 80 | 169 |
| 3 | ул. Шевченко, д. 2 | 1975, кирпичный | 9 | 6 | 216 | 510 |

В связи с многочисленными обращениями собственников помещений многоквартирных домов 17 и 73 по ул. Минская и дома 2 по ул. Шевченко по вопросу деформации стен и появления увеличивающихся трещин проведены обследования:

- 2006 год - Балаковским институтом техники, технологии и управления проведено обследование строительных конструкций многоквартирного дома 17 по ул. Минская;

- 2010 год — проектным институтом ООО «Саратовпромпроект» проведено обследование строительных конструкций многоквартирного дома 73 по ул. Минская и многоквартирного дома 2 по ул. Шевченко.

На основании проведенных обследований выданы технические заключения о том, что кирпичные стены и стены подвала находятся в неудовлетворительном состоянии, несущая способность конструктивных элементов значительно снижена и требуется проведение ремонтно-восстановительных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

Восстановление несущей способности строительных конструкций указанных многоквартирных домов проводится 3 этапами:

1 этап восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов:

2010 год - исследование грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов по ул. Минская, д. 17, д. 73 и ул. Шевченко,                       д. 2 за счет средств муниципального образования город Балаково.

В результате исследования определены состав и тип грунтов, причина деформации многоквартирных домов.

2 этап восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов:

2011 год - выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов 17 и 73 по ул. Минская и дома 2 по ул. Шевченко, принимая во внимание заключения и рекомендации проектных организаций, результаты исследований грунтов оснований фундаментов.

3 этап восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов:

3.1. восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома  17 по ул. Минская

2012 год

1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт элементов фасада, ремонт отмостки включает работы:

- устройство ненапрягаемых связей;

- восстановление несущей способности стен;

- ремонт балконов;

- ремонт отмостки.

2013 год

2 этап - усиление стен подвала.

После завершения предусмотренных 1 этапом проекта мероприятий, необходимо проведение в дальнейшем мониторинга за техническим состоянием дома в течении не менее 2 лет, а также повторное инженерно-техническое обследование дома. Если обследование зафиксирует дальнейшее развитие деформации стен, фундаментов и грунтового основания,                            то необходима реализация 2-го этапа усиления.

3.2. восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома 73 по ул. Минская

2012 год

1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт отмостки   включает работы:

- устройство ненапрягаемых связей;

- усиление стен лестничной клетки;

- восстановление несущей способности стен;

- ремонт отмостки.

2013 год

2 этап - усиление стен подвала.

После завершения предусмотренных 1 этапом проекта мероприятий, необходимо проведение в дальнейшем мониторинга за техническим состоянием дома в течении не менее 2 лет, а также повторное инженерно-техническое обследование дома. Если обследование зафиксирует дальнейшее развитие деформации стен, фундаментов и грунтового основания, то необходима реализация 2-го этапа усиления.

3.3. восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома 2 по ул. Шевченко

2012 год

1 этап - усиление стен здания выше (ниже) отметки 0.00, ремонт плит перекрытия подвала, ремонт кровли арки включает работы:

- усиление стен дома по оси 20;

- ремонт пилястры лоджии в осях 1-А;

- ремонт конструкций арки (плиты перекрытия, колонны,стены);

- ремонт плит подвала;

- ремонт стен подвала;

- ремонт перемычек подвала.

- этап -   ремонт отмостки и цоколя дома;

- ремонт кровли арки.

1.2. Многоквартирные дома ул. Саратовское шоссе, д. 21; д. 23.

| № п/п | адрес | Год постройки | Кол-во этажей, шт. | Кол-во подъездов, шт. | Кол-во квартир, шт. | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ул. Саратовское шоссе, д. 21 | 1972, кирпичный | 5 | 6 | 100 | 230 |
| 5 | ул. Саратовское шоссе, д. 23 | 1973, кирпичный | 5 | 4 | 70 | 152 |

В связи с многочисленными обращениями собственников помещений многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе по вопросу деформации стен и появления увеличивающихся трещин проведены обследования:

- 2010 год - ООО «Пиф «Карбон» проведено обследование строительных конструкций многоквартирных домов.

В результате обследования выявлено, что причиной появления множественных трещин в кирпичной кладке стен и в примыканиях железобетонных конструкций лестниц к стенам является неравномерная осадка фундаментов вследствие осадки грунта основания, что влечет за собой  не обеспечение жесткости и устойчивости домов. Также выявлено:

- наружные и внутренние несущие стены, лестничные марши, стены лестничных клеток  подъездов находятся в аварийном состоянии;

- несущая способность конструкций домов значительно снижена, кирпичная кладка несущих стен продолжает разрушаться.

Восстановление несущей способности строительных конструкций указанных многоквартирных домов проводится 3 этапами:

1 этап восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов:

2011 год - исследование грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе.

2 этап восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов:

2012 год - выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе.

3 этап восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов:

2013 год - восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе.

1.3. Многоквартирный дом ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 28.

| № п/п | адрес | Год постройки | Кол-во этажей, шт. | Кол-во подъездов, шт. | Кол-во квартир, шт. | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | 1974, кирпичный | 5 | 4 | 56 | 116 |

В связи с обращениями собственников помещений многоквартирного дома 28 по ул. Н. 50 лет ВЛКСМ управляющей организацией проведены обследования строительных конструкций (крыши). Выявлены многочисленные затопления квартир, повреждения внутридомовой инженерной системы электроснабжения, замыкание электропроводки в квартирах и электрощитах, что может привести к возникновению пожаров.

Восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома:

2011 год - восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома 28 по ул. Н. 50 лет ВЛКСМ.

2.Основные цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:

- Восстановление эксплуатационной надежности и долговечности зданий за счет увеличения жесткости несущей системы зданий, предотвращения дальнейших деформаций и восстановление качественных характеристик поврежденных несущих и ограждающих конструкций;

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшения физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда.

- Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг.

- Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на период 2011 — 2013гг.

1 этап — 2011 год.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Выполнение проектно-сметной документации по восстановлению несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Минская, д. 17; ул. Минская, д. 73; ул. Шевченко, д. 2 |
| 2. | Проведение исследования грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе. |
| 3. | Восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома 28 по ул. Н. 50 лет ВЛКСМ |

2 этап — 2012 год.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома (с ремонтом кровли арки): |
|  | ул. Шевченко, д. 2 |
|  | 1 этап - усиление стен здания выше (ниже) отметки 0.00, ремонт плит перекрытия подвала, ремонт кровли арки включает работы: - усиление стен дома по оси 20; - ремонт пилястры лоджии в осях 1-А; - ремонт конструкций арки (плиты перекрытия, колонны, стены); - ремонт плит подвала; - ремонт стен подвала; - ремонт перемычек подвала. |
|  | 2 этап — ремонт отмостки и цоколя дома; |
| 2. | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов: |
| 2.1. | ул. Минская, д. 17 |
|  | 1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт элементов фасада, ремонт отмостки включает работы: - устройство ненапрягаемых связей; - восстановление несущей способности стен; - ремонт балконов; - ремонт отмостки. |
| 2.2. | ул. Минская, д. 73 |
|  | 1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт отмостки включает работы: - устройство ненапрягаемых связей; - усиление стен лестничной клетки; - восстановление несущей способности стен; - ремонт отмостки. |
| 3. | Выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Саратовское шоссе, д. 21, ул. Саратовское шоссе, д. 23 |

3 этап — 2013 год.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов: |
| 1.1. | ул. Минская, д. 17 |
|  | 2 этап - усиление стен подвала. |
| 1.2. | ул. Минская, д. 73 |
|  | 2 этап - усиление стен подвала. |
| 2 | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Саратовское шоссе, д. 21, ул. Саратовское шоссе, д. 23 |

4. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей. Программа направлена на консолидацию бюджетных средств при исполнении программных мероприятий. В реализации мероприятий Программы по восстановлению несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов предусматривается участие органов местного самоуправления, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с поставленными целью и задачами система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя комплекс мероприятий по следующим  основным направлениям:

- формирование перечня многоквартирных домов, строительные конструкции которых подлежат восстановлению;

- проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых при производстве работ и направленных на устранение физического и морального износа домов, с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов с целью снижения эксплуатационных затрат и улучшения технико-экономических показателей многоквартирного дома.

# 5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы.

Финансовые средства для восстановления несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов,  формируются за счёт средств бюджета муниципального образования город Балаково и составляют

17 380 060,10 (прогнозно) рублей, в т.ч.

2 167 898,58 рублей - 2011 год

7 267 316,26 рублей - 2012 год (прогнозно)

7 944 845,26 рублей - 2013 год (прогнозно)

Финансовое обоснование финансирования муниципальной целевой программы

1 этап — 2011 год.

| № п/п | Наименование работ | Средства бюджета муниципального образования город Балаково, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение проектно-сметной документации по восстановлению несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Минская, д. 17; ул. Минская, д. 73; ул. Шевченко, д. 2 | 1 035 306,72 |
| 2. | Проведение исследования грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе. | 250 000,00 |
| 3. | Восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома 28 по ул. Н. 50 лет ВЛКСМ | 882 591,86 |
|  | ВСЕГО | 2 167 898,58 |

2 этап — 2012 год.

| № п/п | Наименование работ | Средства бюджета муниципального образования город Балаково, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома (с ремонтом кровли арки): | 1 754 837,88 (прогнозно) |
|  | ул. Шевченко, д. 2 |  |
|  | 1 этап - усиление стен здания выше (ниже) отметки 0.00, ремонт плит перекрытия подвала, ремонт кровли арки включает работы: - усиление стен дома по оси 20; - ремонт пилястры лоджии в осях 1-А; - ремонт конструкций арки (плиты перекрытия, колонны, стены); - ремонт плит подвала; - ремонт стен подвала; - ремонт перемычек подвала. | 727 721,62 (прогнозно) |
|  | 2 этап — ремонт отмостки и цоколя дома; | 1 027 116,26 (прогнозно) |
| 2. | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов: | 4 912 478,38 (прогнозно) |
| 2.1. | ул. Минская, д. 17 | 2 938 865,20 (прогнозно) |
|  | 1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт элементов фасада, ремонт отмостки включает работы: - устройство ненапрягаемых связей; - восстановление несущей способности стен; - ремонт балконов; - ремонт отмостки. |  |
| 2.2. | ул. Минская, д. 73 | 1 973 613,18 (прогнозно) |
|  | 1 этап - усиление стен дома выше отметки 0.00, ремонт отмостки включает работы: - устройство ненапрягаемых связей; - усиление стен лестничной клетки; - восстановление несущей способности стен; - ремонт отмостки. |  |

| 3. | Выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Саратовское шоссе, д. 21, ул. Саратовское шоссе, д. 23 | 600 000,00 (прогнозно) |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 7 267 316,26 (прогнозно) |

3 этап — 2013 год.

| № п/п | Наименование работ | Средства бюджета муниципального образования город Балаково, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов: | 1 944 845,26 (прогнозно) |
| 1.1. | ул. Минская, д. 17 | 963 949,78 (прогнозно) |
|  | 2 этап - усиление стен подвала. |  |
| 1.2. | ул. Минская, д. 73 | 980 895,48 (прогнозно) |
|  | 2 этап - усиление стен подвала. |  |
| 2 | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Саратовское шоссе, д.21, ул. Саратовское шоссе, д.23 | 6 000 000,00 (прогнозно) |
|  | ВСЕГО | 7 944 845,26 (прогнозно) |

6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения.

Текущий контроль за ходом реализации Программы, целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Балаково, муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

7. Оценка эффективности реализации Программы.

В ходе реализации Программы планируется провести восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково, по адресам: ул. Минская, д. 17; ул. Минская, д. 73; ул. Шевченко, д. 2; ул. Саратовское шоссе, д. 21; ул. Саратовское шоссе, д. 23; г. Балаково, ул.           Наб. 50 лет ВЛКСМ, д. 28.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.Г.Мазунина

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

«Восстановление несущей способности строительных

конструкций многоквартирных домов,

расположенных на территории

муниципального образования город Балаково,

по адресам: г. Балаково, ул. Минская, д. 17;г.

Балаково, ул. Минская, д. 73;

г. Балаково, ул. Шевченко, д. 2; г. Балаково,

ул. Саратовское шоссе, д. 21;г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,

д. 23; г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д.28  в 2011-2013гг.»

Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджета муниципального образования город Балаково тыс.руб. | федерального бюджета тыс.руб. | областного бюджета тыс.руб. | районного бюджета тыс.руб. | вне бюджетных источников тыс.руб. |  |  |
| Формирование перечня многоквартирных домов, строительные конструкции которых подлежат восстановлению | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования город Балаково, МУ «УЖКХ» | Создание реестра многоквартирных домов, строительные конструкции которых подлежат восстановлению |
| Проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых при производстве работ и направленных на устранение физического и морального износа домов, с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов с целью снижения эксплуатационных затрат и улучшения технико-экономических показателей многоквартирного дома: | 2011-2013 | 17 380 ,06010 | 17 380,06010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования город Балаково, МКУ «УЖКХ» | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшения физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг. |
| 1. Выполнение проектно-сметной документации по восстановлению несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Минская, д. 17; ул. Минская, д. 73; ул. Шевченко, д. 2 | 2011 | 1 035,30672 | 1 035,30672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Проведение исследования грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов 21 и 23 по ул. Саратовское шоссе. | 2011 | 250,00000 | 250,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Определение состава, типа грунтов, причин деформации многоквартирных домов |
| 3. Восстановление несущей способности строительных конструкций (крыши) многоквартирного дома 28 по ул. Н. 50 лет ВЛКСМ | 2011 | 882,59186 | 882,59186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт крыши многоквартирного дома 28 по ул. Н. 50 лет ВЛКСМ |
| 4.Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома 2 по ул. Шевченко (с ремонтом кровли арки) | 2012 | 1 754,83788 | 1 754,83788 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Усиление стен дома, плит перекрытия подвала, кровли арки, отмостки и цоколя дома |
| 5. Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов 17 и 73 по ул. Минская | 2012 | 4 912,47838 | 4 912,47838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Усиление стен дома, ремонт элементов фасада, отмостки, плит перекрытия подвала, кровли арки |
| 6. Выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Саратовское шоссе, д. 21, ул. Саратовское шоссе, д. 23 | 2012 | 600,00000 | 600,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Усиление стен подвала многоквартирного дома по адресу ул. Минская, д. 17 | 2013 | 963,94978 | 963,94978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Усиление стен подвала многоквартирных домов по ул. Минская, д. 17,73 |
| 8. Усиление стен подвала многоквартирного дома по адресу ул. Минская, д. 73 | 2013 | 980,89548 | 980,98548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9.Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов ул. Саратовское шоссе, д.21, ул. Саратовское шоссе, д.23 | 2013 | 6000,00000 | 6000,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

«Восстановление несущей способности строительных

конструкций многоквартирных домов,

расположенных на территории

муниципального образования город Балаково,

по адресам: г. Балаково, ул. Минская, д. 17;г.

Балаково, ул. Минская, д. 73;

г. Балаково, ул. Шевченко, д. 2; г. Балаково,

ул. Саратовское шоссе, д. 21;г. Балаково,

ул. Саратовское шоссе, д. 23; г.

Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д.28  в 2011-2013гг.»

Система показателей и индикаторов

| Цели и задачи программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Измененные значения, шт. |  |  |  |  |  | Целевое значение на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011год |  | 2012год |  | 2013год |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Цель Восстановление эксплуатационной надежности и долговечности зданий за счет увеличения жесткости несущей системы зданий, предотвращения дальнейших деформаций и восстановление качественных характеристик поврежденных несущих и ограждающих конструкций. | - исследование грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов; | Необходимость в исследовании грунтов оснований фундаментов многоквартирных домов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получение заключения об определение состава, типа грунтов, о причинах деформации многоквартирных домов |
|  | - выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов | Необходимость в выполнение проектно-сметной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация на восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов |
|  | - восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов | Необходимость в восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | Восстановление несущей способности строительных конструкций многоквартирных домов и предотвращения дальнейших деформаций |
| Задача Проведение работ, связанных с восстановлением несущей способности конструктивных элементов домов. Предотвращение разрушений строительных конструкций и инженерных коммуникаций многоквартирных домов. Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшения физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг. Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства. | - усиление стен дома, - ремонт элементов фасада, отмостки, плит перекрытия подвала, кровли арки -усиление стен подвала - ремонт отмостки и цоколя - ремонт крыши | Неравномерная осадка фундаментов вследствие осадки грунта основания. Кирпичные стены и стены подвала многоквартирных домов находятся в неудовлетворительном состоянии, несущая способность конструктивных элементов значительно снижена и требуется проведение ремонтно-восстановительных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшения физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг |