АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2012 										№ 1263

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации города Балаково от 24 августа 2010г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования город Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Балаково от 24 августа 2010 года № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013гг.» следующие изменения:

1.1.В связи с изменением финансирования программы срок реализации программы продлить до 2015г. включительно;

1.2. Изменить наименование программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013гг.» на «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2015гг.»;

1.3. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел 3 «План мероприятий по реализации Программы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2015гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6 Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2015гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2015гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 4 к муниципальной целевой программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2015гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.9. Приложение № 5 к муниципальной целевой программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2015гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования (Данилов А.Ю.).

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково 									А.В.Балуков

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 18 декабря 2012г. № 1263

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование		- «Адресная программа по проведению капитального 				ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных 				домов на территории муниципального образования 					город Балаково на 2010-2015гг.»

Основание для 		- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об разработки общих принципах организации местного программы самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик		- администрация муниципального образования программы город Балаково

Основные			- отдел коммунальной инфраструктуры МУ «УЖКХ»

Разработчики МУП «ГКС» программы

Цель программы		- обеспечение населения услугами по редоставлению

горячего водоснабжения надлежащего качества

Сроки и этапы		- I этап — 2010 год;

реализации			-II этап — 2011 год;

программы			-III этап — 2012 год;

-IV этап — 2013 год;

-V этап — 2014 год;

-VI этап — 2015 год.

Исполнители 		-администрация муниципального образования город

основных 			Балаково, муниципальное казенное учреждение

мероприятий		«Управление жилищно-коммунального хозяйства»,

МУП «ГКС».

Объемы и источники	- общий объем финансирования программы

финансирования		составляет 6 891 122,03 руб., из них:

программы			в 2011году 825 410,18 руб. за счет средств

местного бюджета;

в 2012году 1 188 269,85 руб. за счет средств

местного бюджета;

в 2013году 1 674 555,00 руб. за счет средств

местного бюджета;

в 2014году 1 634 558,00 руб. за счет средств

местного бюджета;

в 2015году 1 568 329,00 руб. за счет средств

местного бюджета.

Ожидаемые 		1. Экономические:

конечные результаты	- снижение затрат на оплату за ГВС,

реализации программы - снижение расхода на эксплуатацию и ремонт бойлеров.

2.Социальные:

- улучшение качества предоставляемого ГВС.						3.Экологические:

-уменьшение выбросов в окружающую среду за счет снижения утечек при аварийных ситуациях.

Система организации 	- Ответственность за выполнением мероприятий

контроля за 		программы несет разработчик программы - МУ исполнением		«УЖКХ»

программы

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 18 декабря 2012г. № 1263

3. План мероприятий по реализации программы

В период реализации данной программы капитальный ремонт индивидуальных бойлеров необходимо выполнить с учётом применения современных требований и материалов.

Перечень индивидуальных бойлеров многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту по данной программе

| № п/п | адрес | год ввода дома в эксплуатацию | параметры бойлера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр (мм) | длина (мм) | кол-во секций (шт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Ак.Жук, д.48а | 1969 | 159 | 2000 | 2 |
| 2 | ул. Ак.Жук, д.56 | 1969 | 219 159 | 2000 2000 | 2 2 |
| 3 | ул. Волжская, д.41 | 1967 | 114 | 4000 | 4 |
| 4 | ул. Комсомольская, д.33 | 1972 | 219 | 4000 | 4 |
| 5 | ул. Комсомольская, д.35 | 1972 | 273 | 4000 | 2 |
| 6 | ул. Ленина, д.70 | 1967 | 159 | 2000 | 6 |
| 7 | ул. Ленина, д.76 | 1970 | 325 | 4000 | 3 |
| 8 | ул. Ленина, д.98 | 1972 | 159 | 3000 | 3 |
| 9 | ул. Ленина, д.109а | 1973 | 168 | 4000 | 4 |
| 10 | ул. Ленина, д.100 | 1972 | 219 | 4000 | 2 |
| 11 | ул. Ленина, д.121 | 1967 | 159 | 3000 | 3 |
| 12 | ул. Минская, д.3 | 1966 | 159 125 | 4000 4000 | 2 4 |
| 13 | Н.Леонова, д.11 | 1964 | 159 | 4000 | 6 |
| 14 | Н.Леонова, д.12 | 1964 | 159 | 4000 | 6 |
| 15 | Н.Леонова, д.13 | 1964 | 159 | 4000 | 4 |
| 16 | Н.Леонова, д.22 | 1972 | 273 | 4000 | 2 |
| 17 | Н.Леонова, д.23 | 1966 | 159 | 4000 | 4 |
| 18 | Н.Леонова, д.31 | 1968 | 219 | 4000 | 3 |
| 19 | ул. Привокзальная, д.6 | 1978 | 219 273 | 4000 4000 | 2 1 |
| 20 | ул. Привокзальная, д.7 | 1977 | 108 | 4000 | 4 |
| 21 | ул. Ф.Социализма, д.6 | 1973 | 219 | 2000 | 4 |
| 22 | ул. Шевченко, д.22 | 1973 | 114 | 4000 | 4 |
| 23 | ул. Шевченко, д.24 | 1973 | 114 | 4000 | 4 |
| 24 | ул. Шевченко, д.79а | 1974 | 219 | 4000 | 1 |
| 25 | ул. Шевченко, д.101 | 1970 | 159 | 4000 | 3 |

  - План-график реализации программы

График проведения капитального ремонта бойлеров составлен по результатам проведённого обследования технического состояния на данный момент, принимая во внимание производительность бойлера и с учётом поступивших обращений жителей домов на некачественное предоставление горячего водоснабжения.

Учитывая текущее техническое состояние бойлеров, капитальный ремонт будет производиться в шесть этапов.

I этап - 2010 год — проведение технического обследования индивидуальных бойлеров, определение стоимости проведения ремонтов, составление смет.

II этап — капитальный ремонт бойлеров на 2011 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Факел Соц-ма д.6 | 1973 | 219 | 2000 | 4 | кап. ремонт |
| 2 | ул.Волжская д.41 | 1967 | 114 | 4000 | 4 | кап. ремонт |
| 3 | ул.Привокзальная д.7 | 1977 | 108 | 4000 | 4 | кап. ремонт |
| 4 | ул.Н.Леонова д.11 | 1964 | 159 | 4000 | 4 | кап. ремонт |

III этап — капитальный ремонт бойлеров на 2012 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Комсомольская д.33 | 1972 | 219 | 4000 | 4 | кап. ремонт |
| 2 | ул.Комсомольская д.35 | 1972 | 273 | 4000 | 2 | кап. ремонт |
| 3 | ул.Ленина д.109а | 1973 | 168 | 4000 | 4 | кап. ремонт |
| 4 | ул.Ленина д.100 | 1972 | 219 | 4000 | 2 | кап. ремонт |
| 5 | ул. Привокзальная д.6 | 1978 | 219 279 | 4000 4000 | 2 1 | кап. ремонт |

IV – этап капитальный ремонт бойлеров на 2013 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Ак.Жука д.48а | 1969 | 159 | 2000 | 2 | кап.ремонт |
| 2 | ул.Ленина д.98 | 1972 | 160 | 3000 | 3 | кап.ремонт |
| 3 | ул.Н.Леонова д.22 | 1972 | 273 | 4000 | 2 | кап.ремонт |
| 4 | ул.Н.Леонова д.23 | 1966 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 5 | ул.Н.Леонова д.31 | 1968 | 219 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
| 6 | ул.Шевченко д.101 | 1970 | 159 | 4000 | 3 | кап.ремонт |

V – этап капитальный ремонт бойлеров на 2014 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Ак.Жука д.56 | 1969 | 219 159 | 2000 2000 | 2 2 | кап.ремонт |
| 2 | ул.Ленина д.121 | 1967 | 159 | 3000 | 3 | кап.ремонт |
| 3 | ул.Минская д.3 | 1966 | 159 125 | 4000 4000 | 2 4 | кап.ремонт |
| 4 | ул.Шевченко д.22 | 1973 | 114 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 5 | ул.Шевченко д.24 | 1973 | 114 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
| 6 | ул.Шевченко д.79a | 1974 | 219 | 4000 | 1 | кап.ремонт |

VI – этап капитальный ремонт бойлеров на 2015 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Ленина д.70 | 1967 | 159 | 2000 | 6 | кап.ремонт |
| 2 | ул.Ленина д.76 | 1970 | 325 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
| 3 | ул.Н.Леонова д.12 | 1964 | 159 | 4000 | 6 | кап.ремонт |
| 4 | ул.Н.Леонова д.13 | 1964 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |

В ходе выполнения программных мероприятий по реализации данной программы срок выполнения работ и адреса бойлеров могут быть изменены в пределах утверждённых  сметных назначений на очередной финансовый год.

  - 4. Ресурсное обеспечение программы

.

В процессе реализации мероприятий по каждому конкретному адресу будет проведено дополнительное обследование с уточнением необходимого объёма работ и составлением смет с учётом схемы расположения бойлера.

В рамках Программы планируется проведение капитального ремонта 25 бойлеров на сумму   6 891 122,03 руб., за счёт средств бюджета муниципального образования город Балаково, в том числе:

- 825 410,18 руб.     — 2011 год — 4 шт.

- 1 188 269,85 руб. — 2012 год — 5 шт.

- 1 674 555,00 руб.   — 2013 год —  6 шт.

- 1 634 558,00 руб.   — 2014 год —  6 шт.

- 1 568 329,00 руб.   — 2015 год —  4 шт.

| Год | Всего денежных средств на финансирование муниципальной адресной программы по капитальному ремонту индивидуальных бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково (прогнозно) руб. | Финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково (прогнозно) руб. |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 825 410,18 | 825 410,18 |
| 2012 | 1 188 269,85 | 1 188 269,85 |
| 2013 | 1 674 555,00 | 1 674 555,00 |
| 2014 | 1 634 558,00 | 1 634 558,00 |
| 2015 | 1 568 329,00 | 1 568 329,00 |
| Всего | 6 891 122,03 | 6 891 122,03 |

Финансовое обеспечение Программы будет производиться в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Балаково на очередной финансовый год.

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 18 декабря 2012г. № 1263

Приложение № 1

к муниципальной целевой

программе «Адресная программа

по проведению капитального

ремонта индивидуальных бойлеров

многоквартирных домов на территории

муниципального образования

город Балаково на 2010-2015 гг.»

Перечень индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | адрес | год ввода дома в эксплуатации | параметры бойлера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр (мм) | длина (мм) | кол-во секций (шт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Ак. Жук,д. 48а | 1969 | 159 | 2000 | 2 |
| 2 | ул. Ак. Жук, д. 56 | 1969 | 219 159 | 2000 2000 | 2 2 |
| 3 | ул. Волжская, д. 41 | 1967 | 114 | 4000 | 4 |
| 4 | ул. Комарова, д. 122а | 1968 | 159 | 4000 | 2 |
| 5 | ул. Комарова, д. 128 | 1966 | 159 | 4000 | 2 |
| 6 | ул. Комарова, д. 130а | 1977 | 325 | 4000 | 2 |
| 7 | ул. Комсомольская,д. 33 | 1972 | 219 | 4000 | 4 |
| 8 | ул. Комсомольская,д. 35 | 1972 | 273 | 4000 | 2 |
| 9 | ул. Ленина, д. 70 | 1967 | 159 | 2000 | 6 |
| 10 | ул. Ленина, д. 76 | 1970 | 325 | 4000 | 3 |
| 11 | ул. Ленина, д. 98 | 1972 | 159 | 3000 | 3 |
| 12 | ул. Ленина, д. 100 | 1972 | 219 | 4000 | 2 |
| 13 | ул. Ленина, д. 103б | 1973 | 273 | 3000 | 2 |
| 14 | ул. Ленина, д. 105б | 1972 | 273 | 4000 | 2 |
| 15 | ул. Ленина, д. 107а | 1937 | 273 | 4000 | 2 |
| 16 | ул. Ленина, д. 109а | 1973 | 168 | 4000 | 4 |
| 17 | ул. Ленина, д. 110 | 1970 | 168 | 4000 | 3 |
| 18 | ул. Ленина, д. 121 | 1967 | 159 | 3000 | 3 |
| 19 | ул. Ленина, д. 126 | 1961 | 273 | 4000 | 2 |
| 20 | ул. Минская, д.3 | 1966 | 159 125 | 4000 4000 | 2 4 |
| 21 | ул. Минская, д.29а | 1971 | 159 | 4000 | 4 |
| 22 | Н. Леонова, д. 11 | 1964 | 159 | 4000 | 6 |
| 23 | Н. Леонова, д. 12 | 1964 | 159 | 4000 | 6 |
| 24 | Н. Леонова, д. 13 | 1964 | 159 | 4000 | 4 |
| 25 | Н. Леонова, д. 22 | 1972 | 273 | 4000 | 2 |
| 26 | Н. Леонова, д. 23 | 1966 | 159 | 4000 | 4 |
| 27 | Н. Леонова, д. 31 | 1968 | 219 | 4000 | 3 |
| 28 | Пл. Свободы, д. 5а | 1973 | 159 | 4000 | 3 |
| 29 | ул. Привокзальная, д. 6 | 1978 | 219 273 | 4000 4000 | 2 1 |
| 30 | ул. Привокзальная, д.7 | 1977 | 108 | 4000 | 4 |
| 31 | ул. Привокзальная, д.8 | 1970 | 159 | 4000 | 2 |
| 32 | ул. Фак. Соц-ма, д.3 | 1973 | 168 | 4000 | 2 |
| 33 | ул. Фак. Соц-ма, д.5а | 1972 | 159 | 4000 | 4 |
| 34 | ул. Фак. Соц-ма, д.6 | 1973 | 219 | 2000 | 4 |
| 35 | ул. Фак. Соц-ма, д.6а | 1975 | 273 | 4000 | 3 |
| 36 | ул. Фак. Соц-ма, д.7а | 1970 | 273 | 4000 | 3 |
| 37 | ул. Фак. Соц-ма, д.8 | 1972 | 219 | 2000 | 4 |
| 38 | ул. Фак. Соц-ма, д.9а | 1972 | 219 | 4000 | 6 |
| 39 | ул. Чапаева, д. 109 | 1968 | 219 | 2000 | 4 |
| 40 | ул. Чапаева, д.157а | 1972 | 159 | 3000 | 4 |
| 41 | ул. Шевченко, д. 22 | 1973 | 114 | 4000 | 4 |
| 42 | ул. Шевченко, д. 24 | 1973 | 114 | 4000 | 4 |
| 43 | ул. Шевченко, д. 79а | 1974 | 219 | 4000 | 1 |
| 44 | ул. Шевченко, д. 101 | 1970 | 159 | 4000 | 3 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 18 декабря 2012г. № 1263

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

«Адресная программа по проведению

капитального ремонта индивидуальных

бойлеров многоквартирных  домов

на территории муниципального

образования город Балаково

на 2010-2015 гг.»

Система программных мероприятий на период реализации программы

| Место проведения программных мероприятий | Наименование программных мероприятий по функциональному подразделу | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования руб. | Федеральный бюджет руб. | Областной бюджет руб. | Вне бюджетные средства руб. |  |  |
| Многоквартирные дома муниципального образования | Определение технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» МУП «ГКС» | Определение фактического технического состояния индивидуальных бойлеров, составление смет на выполнение данного вида работ |
| Многоквартирные дома муниципального образования | Выполнение работ по замене или капитальному ремонту индивидуальных бойлеров | 2011 -2015 | 6 891 122,03 | 6 891 122,03 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Замена или капитальный ремонт бойлеров в соответствии с адресным списком |
| Многоквартирные дома муниципального образования | Включение в состав общедомового имущества индивидуальных бойлеров | 2011 -2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Индивидуальные бойлеры в состав общедомового имущества включены |

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 18 декабря 20121г. № 1263

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

«Адресная программа по проведению

капитального ремонта индивидуальных бойлеров

многоквартирных  домов на территории

муниципального образования город Балаково

на 2010-2015 гг.»

Система программных мероприятий с разбивкой по годам

| Место проведения программных мероприятий | Наименование программных мероприятий по функциональному подразделу | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения руб. | В том числе за счет средств |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования руб. | Федеральный бюджет руб. | Областной бюджет руб. |  |  |
| ул.Ф.Социализма д.6 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 229394,07 | 229394,07 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Волжская д.41 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 197094,98 | 197094,98 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Привокзальная д.7 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 188830,82 | 188830,82 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| Н.Леонова д.11 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 210090,31 | 210090,31 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.109а | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 176 786,00 | 176 786,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул. Привокзальная д.6 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 279 997,00 | 279 997,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.100 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 167 097,00 | 167 097,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Комсомольская д.35 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 280 089,00 | 280 089,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Комсомольская д.33 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 284 300,85 | 284 300,85 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ак.Жука д.48а | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 191 639,00 | 191 639,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.98 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 356 759,00 | 356 759,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| Н. Леонова д.22 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 276 780,00 | 276 780,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| Н.Леонова д.23 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 300 158,00 | 300 158,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| Н.Леонова д.31 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 291 873,00 | 291 873,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Шевченко д.101 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 257 346,00 | 257 346,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ак.Жука д.56 | капитальный ремонт бойлера | 2014 | 313 098,00 | 313 098,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.121 | капитальный ремонт бойлера | 2014 | 247 765,00 | 247 765,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Минская д.3 | капитальный ремонт бойлера | 2014 | 392 443,00 | 392 443,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Шевченко д.22 | капитальный ремонт бойлера | 2014 | 238 900,00 | 238 900,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Шевченко д.24 | капитальный ремонт бойлера | 2014 | 238 900,00 | 238 900,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Шевченко д.79а | капитальный ремонт бойлера | 2014 | 203 452,00 | 203 452,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.70 | капитальный ремонт бойлера | 2015 | 281 188,00 | 281 188,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.76 | капитальный ремонт бойлера | 2015 | 593 334,00 | 593 334,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| Н.Леонова д.12 | капитальный ремонт бойлера | 2015 | 393 637,00 | 393 637,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| Н.Леонова д.13 | капитальный ремонт бойлера | 2015 | 300 170,00 | 300 170,00 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |

Стоимость выполнения капитального ремонта будет определена непосредственно в год запланированного проведения ремонта данного бойлера

Приложение № 6

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 18 декабря 2012г. № 1263

Приложение № 4

к муниципальной целевой программе

«Адресная программа по проведению

капитального ремонта индивидуальных

бойлеров многоквартирных домов

на территории муниципального

образования город Балаково

на 2010-2015 гг.»

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы

| Цели и задачи программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Измененные значения, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Цель 1. повышение эффективности использования энергетических ресурсов и тепломеханического оборудования в муниципальном образовании город Балаково за счет снижения с 2010 года перерасхода теплового ресурса, необходимого на подогрев холодной воды; | снижение удельного расхода тепловой энергии без снижения качества предоставляемого горячего водоснабжения | 0 |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. |  | 6 шт. |  | 4 шт. |  | Бесперебойная работа тепломеханического оборудования, увеличение межремонтного срока эксплуатации |
| Задача 1. проведение комплекса мероприятий по определению текущего технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов; | проведение комплекса мероприятий по определению текущего технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов | 44 шт.* |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. |  | 6 шт. |  | 4 шт. |  | Обследование индивидуальных бойлеров по определению технического состояния проведены. |
| Цель 2-уменьшение доли расходов жителей на оплату за коммунальные услуги; | снижение доли расходов жителей на оплату за горячее водоснабжение, не менее чем на 3 %. | 0 |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уменьшение доли расходов жителей на оплату за коммунальные услуги не менее, чем на 3% |
| Задача 2 определение стоимости проведения капитального ремонта бойлеров; | определение стоимости проведения капитального ремонта бойлеров; | 25 шт. |  |  | 825 410,18 | 825 410,18 | 1188269,85 | 1188269,85 | 1 674 555,00 |  | 1634558,00 |  | 1568329,00 |  | Стоимость проведения капитального ремонта индивидуальных бойлеров определена. |
| Цель 3 обеспечение бесперебойного и качественного горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов; | увеличение межремонтного периода бойлеров, снижение аварийных ситуаций |  |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. |  | 6 шт. |  | 4 шт. |  | обеспечение бесперебойного и качественного горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов; |
| Задача 3 определение участников выполнения работ по капитальному ремонту бойлеров согласно действующему законодательству. | определение участников выполнения работ по капитальному ремонту бойлеров | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Провести конкурс на выполнение капитального ремонта индивидуальных бойлеров согласно действующему законодательству. |
| Цель 4 Приведение перечня общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством | соответствие перечня состава общедомового имущества согласно действующего законодательства | 0 |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. |  | 6 шт. |  | 4 шт. |  |  |
| Задача 4 -включение индивидуальных бойлеров в состав общедомового имущества. | включение бойлеров в состав общедомового имущества. | 43 шт. |  |  | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. |  | 6 шт. |  | 6 шт. |  | 4 шт. |  | Индивидуальные бойлера в количестве 43 шт. включены в состав общедомового имущества (на 01.12.2012 4 индивидуальных бойлера переданы в состав общего имущества многоквартирных домов). |

* - из обследуемых существующих индивидуальных бойлеров в количестве 44 шт. капитальному ремонту подлежат 25 шт.

Приложение № 7

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 18 декабря 2012г. № 1263

Приложение № 4

к муниципальной целевой программе

«Адресная программа по проведению

капитального ремонта индивидуальных

бойлеров многоквартирных домов

на территории муниципального

образования город Балаково

на 2010-2015 гг.»

Отчет

Об исполнении мероприятий муниципальной целевой программы « Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2015 годы»

за _________________20___г.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Предусмотрено средств |  | Обеспеченность программы (в процентном отношении) | Классификация расходов бюджетов | Начислено на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В программе | Решением «о бюджете МО город Балаково на ______г.» |  |  |  |  |  |
|  | «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково на 2010-2015 годы» | 6 891 122,03 |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «УЖКХ» 												                       П.С.Канатов