Приложение №2

Подпрограмма  «Проведение капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов-призеров конкурса,

посвященного 249-летию города Балаково,

на «Лучшее оформление придомовой территории»

к муниципальной целевой программе

«Комплексное благоустройство территории

муниципального образования город Балаково

на 2010-2012г.г.»

Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджета муниципального образования город Балаково тыс.руб. | федерального бюджета тыс.руб. | областного бюджета тыс.руб. | районного бюджета тыс.руб. | вне бюджетных источников тыс.руб. |  |  |
| Формирование перечня многоквартирных домов, общее имущество которых подлежат капитальному ремонту | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования город Балаково, Управление дорожного хозяйства и благоустройства | Создание перечня многоквартирных домов, общее имущество которых подлежат капитальному ремонту |
| Проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых при производстве работ и направленных на устранение физического и морального износа домов, с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов с целью снижения эксплуатационных затрат и улучшения технико-экономических показателей многоквартирных домов: | 2012 | 652 257,00 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 52 257,00 | МКУ «УЖКХ» | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации многоквартирных домов. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг. |
| 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125 | 2012 | 191 986,00 | 170 777,00 | 0 | 0 | 0 | 21 209,00 | МКУ «УЖКХ» | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома |
| 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125 | 2012 | 145 271,00 | 129 223,00 | 0 | 0 | 0 | 16 048,00 | МКУ «УЖКХ» | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома |
| 3. Замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 | 2012 | 200 000,00 | 190 000,00 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | МКУ «УЖКХ» | Замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома |
| 4. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 | 2012 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление дорожного хозяйства и благоустройства | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома |
| 5. Замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 2012 | 100 000,00 | 95 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | МКУ «УЖКХ» | Замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома |
| 6. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 2012 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление дорожного хозяйства и благоустройства | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома |

Приложение № 3

к Подпрограмме  «Проведение капитального

ремонта общего имущества многоквартирных

домов-призеров конкурса, посвященного

249-летию города Балаково,

на «Лучшее оформление придомовой территории»

к муниципальной целевой программе

«Комплексное благоустройство территории

муниципального образования город Балаково

на 2010-2012г.г.»

Система показателей и индикаторов

| Цели и задачи программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Измененные значения, шт. |  |  |  |  |  | Целевое значение на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011год |  | 2012год |  | 2013год |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Цель Использование средств денежных сертификатов, полученных многоквартирными домами-призерами конкурса, посвященного 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125; | Необходимость в ремонте внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановление внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125 |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125 | Необходимость в ремонте внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановление внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125 |
|  | Замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 | Необходимость в замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановление окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 |
|  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 | Необходимость в благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Волжская, д. 47 |
|  | Замена окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | Необходимость в замене окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановление окон на лестничных площадках многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 |
|  | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | Необходимость в благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 |
| Задача Создание правовых и организационных основ для направления средств призового фонда в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений многоквартирных домов-призеров конкурса, посвященного 249-летию города Балаково, на «Лучшее оформление придомовой территории» на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Предотвращение разрушений инженерных коммуникаций многоквартирных домов. Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшения физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг. Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства. | - ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома - замена окон на лестничных площадках многоквартирных домов - благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов | Внутридомовая инженерная система водоотведения и внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу г Балаково ул Чапаева, д. 125, окна на лестничных площадках многоквартирных домов по адресам г Балаково ул Волжская, д. 47 и г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение капитального ремонта указанных видов работ. На придомовых территориях многоквартирных домов по адресам г Балаково ул Волжская, д. 47 и г Балаково ул Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 4 необходимо установить дополнительно урны для мусора, малую вазу для цветов и произвести устройство бетонной площадки | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшения физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг |