| № ш'п | Наименование объекта | Начало работ | Окончание работ | Протяженность, площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Саратовское шоссе от поворота на Саратов в сторону полигона ТБО | 21.05.12 | 30.05. 12 | 938 м |
| 2. | Площадь у ж/д вокзала | 31.05.12 | 01.06.12 | 0.174 км. 3214 м2 |
| .3. | Ул. М. Вокзальная от ул. Комарова до Н. Леонова | 04.06.12 | 05 06.12 | 3971 м2 |
| 4. | Ул. Титова от банка «София» до ул. Ак. Жука | 06.06.12 | 13.06.12 | 8327 м2 |
| 5. | Ул. 20 лет ВЛКСМ от пожарной части 21 до ул. Свердлова | 14.06.12 | 15.06.12 | 3054 м2 |
| 6. | Ул. Свердлова от ул. Ленина до ул. 60 лет СССР | 18.06.12 | 20.06.12 | 5610м2 |
| 7. | Ул. Чапаева от ул. Комсомольской до ул. Ф. Социализма | 21.06.12 | 27.06.12 | 7792 м2 |
| S. | Ул.. Советская от ул. Заовражной до ул. Ленина | 28.06.12 | 03.07.12 | 7169м2 |
| 9. L. , ... | Ул. Комарова от ул. Вокзальной до ул. Минской | 04.07.12 L | 06.07.12 | заделка трещин - 1450ПМ, устройство ямочного ремонта-960м2 |